|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  Приложение 6  к решению районного Совета народных депутатов от 19 мая 2011 года №23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **Выполнение программы капитального строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы, финансируемых за счет средств бюджета района за 2010 год**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Раз-дел |   | Уточненный план на 2010 год | Исполнено на 1.01.2011  | Отклонение от плана | Процент исполнения |
|   |   | **Капитальное строительство**  | 29334 | 28877,6 | -456,4 | 98,4 |
| 1 | 0700 | Образование | 2408,6 | 2408,6 | 0 | 100,0 |
|   |   | в том числе |   |   | 0 |   |
|   | 0701 | Дошкольное образование | 2408,6 | 2408,6 | 0 | 100,0 |
|   |   | в том числе по объектам |   |   | 0 |   |
|   |   | Троснянский детский сад "Родничок" | 2408,6 | 2408,6 | 0 | 100,0 |
|   |   | из них  |   |   | 0 |   |
|   |   | строительство модульной котельной | 2408,6 | 2408,6 | 0 | 100,0 |
|   | 0502 | Коммунальное хозяйство | 26925,4 | 26469 | -456,4 | 98,3 |
|   |   | Администрация района | 26925,4 | 26469 | -456,4 | 98,3 |
|   |   | **Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"** | **16979,4** | **16979,4** | **0** | **100,0** |
|   |   | мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 10790,1 | 10790,1 | 0 | 100,0 |
|   |   | мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности (с. Чернь) | 6189,3 | 6189,3 | 0 | 100,0 |
|   |   | **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований** | **9946** | **9489,6** | **-456,4** | **95,4** |
|   |   | Компактная застройка  | 7046 | 6632,8 | -413,2 | 94,1 |
|   |   | Внеплощадные сети | 2900 | 2856,8 | -43,2 | 98,5 |
| 2 |   | **Капитальный ремонт в бюджетных учреждениях** | 300 | 299 | -1 | 99,7 |
|   | 0700 | Образование | 300 | 299 | -1 | 99,7 |
|   |   |  в том числе  |   |   | 0 |   |
|   | 0702 | Общее образование | 300 | 299 | -1 | 99,7 |
|   |   | в том числе по объектам |   |   | 0 |   |
|   |   | Троснянская школа | 300 | 299 | -1 | 99,7 |
|   | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14359,8 | 14359,8 | 0 | 100,0 |
|   |   | Жилищное хозяйство | 14359,8 | 14359,8 | 0 | 100,0 |
|   |   | в том числе |   |   | 0 |   |
|   |   | Отдел по управлению имуществом | 148,7 | 148,7 | 0 | 100,0 |
|   |   | из них |   |   | 0 |   |
|   | 0501 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 148,7 | 148,7 | 0 | 100,0 |
|   | 0501 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда в рамках реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2008-2010 годах  | 14211,1 | 14211,1 | 0 | 100,0 |
|   |   | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов | 13238,7 | 13238,7 | 0 | 100,0 |
|   |   | Средства бюджета Орловской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов | 887 | 887 | 0 | 100,0 |
|   |   | Средства бюджета муниципального района на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов | 85,4 | 85,4 | 0 | 100,0 |
|   |   | **ИТОГО** | **43993,8** | **43536,4** | **-457,4** | **99,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |