****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**РЕШЕНИЕ**

от 23 июля 2012 года №142

с.Тросна

Принято на одиннадцатом заседании

районного Совета народных депутатов

О программе «Ремонт местных автодорог

Троснянского района на 2013-2016 годы»

- первое чтение

1. Принять проект решения «Об утверждении программы

«Ремонт местных автодорог Троснянского района на 2013-2016 годы» в первом чтении.

2. Комитету по промышленности, ЖКХ Троснянского районного Совета народных депутатов доработать проект решения с учетом поступивших замечаний и предложений, внести его на рассмотрение районного Совета народных депутатов во втором чтении.

Председатель районного Совета Глава района

народных депутатов

В. И. Миронов В. И. Миронов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к решению Троснянского районного  Совета народных депутатов  от 23 июля 2012 года №142  ПРОГРАММА  « Ремонт местных автодорог  Троснянского района на 2013-2016 годы»   1. **Паспорт районной целевой программы**  |  |  | | --- | --- | | Наименование программы: | Районная целевая Программа " Ремонт местных автодорог Троснянского района на 2013-2016 годы» | | Основание для разработки программы: | Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;  Распоряжение главы администрации Троснянского района от 20.06.2012г. №62-р | |  |  | | Муниципальный заказчик программы: | администрация Троснянского района | | Руководитель программы | Заместитель главы администрации - начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Троснянского района | | Основные разработчики программы: | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Троснянского района | | Исполнители основных мероприятий программы: | Администрация Троснянского района.  Подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». | | Цели и задачи программы: | Цели:  - обеспечение единого экономического и транспортного пространства;  - содействие экономическому и социальному развитию Троснянского района, решению социальных проблем населения;  - обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на дорогах и улицах района;  - приоритетное финансирование модернизации, ремонта улично-дорожной сети в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;  - решение социальных проблем сельского населения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию улично-дорожной сети муниципальных образований;  - повышение ответственности за сохранность улично-дорожной сети и её транспортно-эксплуатационное состояние;  - снижение отрицательных воздействий на окружающую природную среду и повышение безопасности дорожного движения.  Задачи:  - доведение технического и эксплуатационного состояния местных автодорог до нормативных требований;  - приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети районного центра; | | Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:  - общая площадь отремонтированных улиц (тыс. кв.м.) – 49,4;  - общая площадь отремонтированных местных автодорог (тыс. кв.м.) – 258,6;  - количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) – 13;  - освоение выделенных средств на проведение ремонта улично-дорожной сети районного центра, местных автодорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов подлежащих ремонту (%) – 100. | | Сроки реализации программы: | Программа рассчитана на 2013-2016 годы | | Объемы и источники финансирования: | Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования –92129,937 тыс. руб., в том числе:  2013г.:  - из областного бюджета – 200698,5тыс. руб.,  - из районного бюджета – 515,228тыс.руб.  2014г.:  - из областного бюджета – 23816,3тыс. руб.,  - из районного бюджета – 569,579 тыс.руб.  2015г.:  - из областного бюджета – 29862,58 тыс. руб.,  - из районного бюджета – 707,40 тыс.руб.  2016г.:  - из областного бюджета – 15519,6тыс. руб.,  - из районного бюджета – 440,75тыс.руб. | | Ожидаемый конечный результат  реализации программы: | В результате реализации программы 48 сельских населенных пунктов получат улучшенную дорожную сеть с твердым покрытием, улучшится организация подвоза учащихся в 7 образовательных учреждений, улучшится ситуация улично-дорожной сети - по 21 улицам, улучшится доступность населения района к 56 социально-значимым объектам | | Система организации контроля за исполнением программы | администрация Троснянского района является заказчиком, координатором Программы, несет ответственность за своевременное ее выполнение, рациональное использование выделенных бюджетных средств. |      1. **Общие положения**   Социально-экономическое развитие Троснянского района тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с местными автодорогами и улично-дорожной сети. Важнейшей задачей должно стать развитие местных автодорог и улично-дорожной сети и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузкам на дорожную сеть.  Структура программы включает следующие проекты:  - ремонт дорог местного пользования, ремонт уличной дорожной сети в районном центре  ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам, ремонт местных автодорог для организации подвоза учащихся образовательных учреждений в базовые школы;  - повышение безопасности дорожного движения;  - снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.  Данная программа разработана с учетом и на основании действующих законодательных и нормативных актов:   1. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 2. Закон Орловской области от 1 декабря 2011г. №1304-ОЗ «О дорожном фонде Орловской области. 3. **Основная цель и задачи программы**   Основной целью настоящей Программы является развитие современной местных автодорог района, совершенствование системы безопасности движения, повышение общего уровня благоустройства населенных пунктов района, создание условий для улучшения социально-экономического положения Троснянского района.  Основными задачами по реализации настоящей программы предусмотрены:  - постадийная ликвидация бездорожья на территории Троснянского района;  - создание дорожной сети с твердым покрытием в муниципальных образованиях Троснянского района;  - сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния местных автодорог, улично-дорожной сети;  - развитие на территории Троснянского района местных автодорог, улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям;  Развитие местных автодорог, улично-дорожной сети поселений обеспечит беспрепятственный проезд к социально и экономически значимым объектам.  Решение предусмотренных Программой задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых финансовых возможностей будет достигаться реализацией оптимальной инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития местных автодорог, улично-дорожной сети.  Основные показатели Программы представлены в Приложении №1 к Программе.   1. **Анализ проблемной ситуации**   На территории района расположено 98 населенных пунктов, из которых 23 не имеют подъездных путей к автодорогам общего пользования. Сеть муниципальных автодорог на значительном протяжении имеет неудовлетворительное состояние.  За последние годы капитального ремонта данных дорог не производилось, производился частичный ремонт в 2009 году дорог в с.Тросна по улицам Парковая (0,6км), Мосина (1,0км), Колхозная (0,8км), в 2010 году – ул.Советская (1,2км), ул.Пионерская (0,7км) и д.Ефратово (2,0км). В 2012 году отремонтировано 18,5км дорог.  Количество соответствующих ГОСТу автодорог местного значения ежегодно сокращается, мощности имеющихся автодорог района исчерпываются, необходимо проведение мероприятий по строительству новых и ремонту существующих автодорог местного значения.  Общая протяженность дорожной сети на территории Троснянского района на 01.01.2012г. составила 270,35 км, из них федеральных – 30,4 км, региональные дороги – 106,45км; районных – 133,5км, без твердого покрытия 192,25 км.  За последние 5 лет подвергались ремонту – 24,8км.  Количество ДТП, совершенных по причине неудовлетворительных дорожных условий:  - в 2009г.- 6  - в 2010г.- 5  - в 2011г.- 3  - в 2012г. – 18.5  Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории района, всего – 2790.  Социально-значимыми объектами сельской инфраструктуры на территории района являются:  -Троснянская ЦРБ, расположенная в с. Тросна, фельдшерско-акушерские пункты в н. п. Красавка, Каменец, д. Н. Морозиха, с. Ломовец, п. Рождественский, п. Колычевский, с. Студенок, д. Чермошное, п. Красноармейский, с. Муравль, д. Турейка, с. Воронец, д. Каменец, с. Никольское, д. Красавка, д. Гнилец, д. Нижнее Муханово;  - Троснянская школа в с. Тросна, Ломовецкая школа в с. Ломовец, Старо-Турьянская школа в с. Старые Турьи, Сомовская школа в с. Сомово, Октябрьская школа в п. Рождественский, Жерновецкая школа в д. Нижнее Муханово, Муравльская школа в с. Муравль, Воронецкая школа в с. Воронец, Никольская школа в с. Никольское;  - Детский сад «Родничок в с. Тросна, детский сад «Вишенка» в с. Ломовец, детский сад «Светлячок» в п. Красноармейский, детский сад «Сказка» в с. Муравль, детский сад «Теремок» в с. Никольское, детский сад в д. Чермошное, детский сад «Солнышко» в п. Рождественский;  - районный Дом культуры в с. Тросна, сельские дома культуры в с. Сомово, с. Жерновец, с Ломовец, п. Рождественский, п. Колычевский, п. Красноармейский, д. Чермошное, с. Муравль, с. Воронец, с Никольское, д. Красавка и сельские клубы в с. Каменец и д. Гнилец;  - администрации Троснянского, Никольского, Ломовецкого, Жерновецкого, Малахово-Слободского, Воронецкого, Муравльского, Пенновского сельских поселений.  Ремонт автодорог в населенных пунктах позволит обеспечить всепогодный подъезд к школам, администрациям сельских поселений, фельдшерско-акушерским пунктам, детским садам, домам культуры машин «Скорая помощь», машин оперативных служб;   1. **Содержание проблемы, обоснование необходимости решения программными методами**   Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием местных автодорог, улично-дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по улично-дорожной сети автотранспортных средств.  Решение полного комплекса задач требует активного участия, совместных усилий, точной координации действий администрации Троснянского района и муниципальных образований поселений на основе программных методов.  Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог, которые имеют ряд особенностей, а именно: автодороги -это материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспорта. Наличие автомобильной дороги – это удобство и комфорт, скорость движения, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, экологическая безопасность.  Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд проблем и определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов: повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать.  Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:  - снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автодорог;  - стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;  - экономия времени для перевозки пассажиров;  - снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;  - повышение комфорта и удобства поездок.  Социальная значимость роли автодорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.  В целом улучшение «дорожных условий» приводит к сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров, снижению стоимости перевозок, повышению транспортной доступности, снижению последствий пожаров, бедствий, сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, улучшению экологической ситуации.  Автомобильные дороги имеют большое социальное значение для Троснянского района. Они обеспечивают жизнедеятельность всех социально-значимых объектов, мобильность населения.  Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств , в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция автодорог.  Учитывая вышеизложенное, в условиях финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автодорог.  Применение программно-целевого метода в развитии автодорог позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.  Достижение целей и задач Программы обеспечивается путем развития улично-дорожной сети с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающих связь с опорной сетью автодорог.  Объемы работ по ремонту местных автодорог и улично-дорожной сети, предусмотренные Программой, приведены в Таблице №1.  Всего до 2016 года необходимо отремонтировать 96,75 км местных автодорог и улично-дорожной сети, что составит 86%. На эти цели предусматриваются расходы в размере 92129,937 тыс.руб. Состояние улично-дорожной сети Троснянского района требует принятия неотложных мер с целью предотвращения ее разрушения. Ремонтные работы будут предусматривать весь комплекс работ по восстановлению и обустройству дорожных элементов и сооружений с применением прогрессивных технологий и материалов.   1. **Ресурсное обеспечение программы**   Ремонт и строительство местных автодорог невозможно без привлечения средств из федерального и областного бюджетов.  Финансирование работ по приведению в нормативное состояние местных автодорог , улично-дорожной сети, дворовых территорий района для беспрепятственного проезда к социально и экономически значимым объектам производится за счет областного бюджета и бюджета района. Стоимость работ по ремонту местных автодорог, ремонта улично-дорожной сети и ремонта дворовых территорий состоит из стоимости выполнения проектно-сметных работ, работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметных работ, работ инспектора технического надзора. Метод оценки затрат на реализацию мероприятий по ремонту местных автодорог, ремонта улично-дорожной сети районного центра и ремонта дворовых территорий - нормативный.  Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.  Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования – 92129,937 тыс. руб., в том числе:  2013г.:  - из областного бюджета – 20698,5тыс. руб.,  - из районного бюджета – 515,228тыс.руб.  2014г.:  - из областного бюджета – 23816,3тыс. руб.,  - из районного бюджета – 569,579 тыс.руб.  2015г.:  - из областного бюджета – 29862,58 тыс. руб.,  - из районного бюджета – 707,40 тыс.руб.  2016г.:  - из областного бюджета – 15519,6тыс. руб.,  - из районного бюджета – 440,75тыс.руб.  *Расчетное обеспечение программы*  *Таблица №2 (тыс.руб.)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *№* | *Источники финансирования* | *2013 год* | *2014 год* | *2015 год* | *2016 год* | | *1* | *Областной бюджет* | *20698.5* | *23816,3* | *29862,58* | *15519,6* | | *2* | *Районный бюджет* | *515,228* | *569,579* | *707,4* | *440,75* | | *3* | *Итого* | *21213,73* | *24385,87* | *30569,98* | *15960,35* |  1. **Механизм реализации программы**   Заказчиком программы является администрация Троснянского района, который в установленном порядке принимает меры по полному и качественному выполнению программных мероприятий.  Финансирование осуществляется через заказчика программы в соответствии с заключаемыми договорами и соглашениями.  Отчёты должны содержать:  - данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;  Администрация Троснянского района ежегодно представляет в администрацию области отчет о ходе выполнения мероприятий районной целевой программы.  Заказчик Программы несет ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий и целевое использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделенных средств.  Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:  - подготовка предложений по составлению расходов на очередной период;  - корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;  - мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.  Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.  Организация контроля за исполнением Программы осуществляется отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Троснянского района.   1. **Оценка эффективности реализации Программы**   Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных от улучшения дорожных условий:  -повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;  - снижение риска дорожно-транспортных происшествий;  - доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям;  - улучшение транспортного обслуживания населения    ***За период с 2013 по 2016 годы планируется отремонтировано 96,75 км асфальтобетонного и щебеночного покрытия местных автодорог (Таблица №3).***  Оценка эффективности программы  Таблица №3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наимено-вание** | **Протяженнось,**  **км** | **Отремонтировано до 2013г.** | | **Отремонтировано в 2013г.** | | **Отремонтировано в 2014г.** | | **Отремонтировано в 2015г.** | | **Отремонтировано в 2016г.** | | **Эффективность от реализации Программы** |  | | **км** | **%** | **км** | **%** | **км** | **%** | **км** | **%** | **км** | **%** |  | | 1 | Троснянс-кое сельское поселение: | 48,15 | 9,65 | 20 | 9,02 | 38 | 8,93 | 57 | 6,2 | 70 | 5,8 | 82 | 1.Рост уровня обеспечения населения услугами в транспортной сфере;  2. Улукчшение транспортной доступности населения;  3.Создание и сохранение уличной дорожной сети с твердым покрытием;  4.Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния уличной дорожной сети и местных автодорог;  5.Беспрепятственный проезд к социально-значимым и экономически-значимым объектам;  Снижение дорожной составляющей в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, снижение шумового воздействия, уменьшение пылеобразования и загрязнения прилегающих территорий. |  | | 2 | Жерновецкое сельское поселение | 11,5 | 3,0 | 26 | - | - | 0,6 | 31 | 2,6 | 54 | 3,15 | 81 |  | | 3 | Ломовец-кое сельское поселение | 10,9 | 0,5 | 5 | - | - | 3,0 | 32 | 3,0 | 59 | 3,0 | 87 |  | | 4 | Малахово-Слободс-кое сельское поселение | 10,1 | 2,5 | 25 | 1,5 | 39 | 2,2 | 61 | 2,6 | 87 | - | - |  | | 5 | Воронец-кое сельское поселение | 9,5 | 0,8 | 8 | 4,5 | 55 | 1,0 | 66 | 2,5 | 92 | - | - |  | | 6 | Никольс-кое сельское поселение | 18,5 | - | - | 2,0 | 11 | 3,0 | 27 | 8,0 | 70 | 2,5 | 84 |  | | 7 | Пенновское сельское поселение | 46,8 | - | - | 0,5 | 1 | 2,7 | 7 | 3,0 | 13 | 0,8 | 15 |  | | 8 | Муравльское сельское поселение | 4,6 | - | - | 1,4 | 30 | 1,4 | 60 | 1.8 | 78 | - | - |  |   Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  а.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования.  Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию местных автодорог в соответствии с нормативными требованиями.  б. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования.  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям к эксплуатационным показателям автодорог.    Приложение №1  к программе | | | | | | | | |
| **Объёмы и источники финансирования мероприятий программы на 2013 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Программные мероприятия | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования и объемы финансирования, тыс.руб. | | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет (муници-пальный) | Внебюджет-ные источ-ники |
| **Задача 1-Ремонт улично-дорожной сети районного центра** | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт дороги по ул.70 лет Октября (810кв.м., асфальт) | 2013 | Администрация района | 230,648 | 226,8 | 3,848 |  |
|  |
|  |
| 2. | | Ремонт дороги по Ул.Строитель-ная  (1410 кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 516,22 | 507,6 | 8,62 |  |
|  |
| 4 | | Ремонт дороги по Ул.Октябрьская  (630 кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 148,278 | 145,8 | 2,478 |  |
| 5 | | Ремонт дороги по ул.Победы  (1500 кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 549,18 | 540,0 | 9,18 |  |
| 6 | | Ремонт дороги по ул.Красный Май  (2850 кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 1246,335 | 1225,5 | 20,835 |  |
| 7 | | Ул.Мира  (1800 кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 787,158 | 774,0 | 13,158 |  |
| 8 | | Ремонт дороги по пер.Школьный  (600кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 262,386 | 258,0 | 4,386 |  |
| 9 | | Ремонт дороги по ул.Лебедева  (840кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 367,34 | 361,2 | 6,14 |  |
| 10 | | Ремонт дороги по ул.Пионерская  (1260кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 551,002 | 541,8 | 9,202 |  |
| 11 | | Ремонт дороги по ул.Резника  (2000кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 1075,9 | 1060,0 | 15,9 |  |
| 12 | | Ремонт дороги по ул.Заводская  (1200кв.м, асфальт) | 2013 | Администрация района | 646,81 | 636,0 | 10,81 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **6381,257** | **6276,7** | **104,557** |  |
| **Задача 2- Ремонт местных автодорог** | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дороги до д.Игинка  (6000 кв.м, в щебеночном исполнении) | | 2013 | Администрация района | 2618,7 | 2580,0 | 38,7 |  |
|  |
| 2. | Ремонт дороги с.Муравль  (4200 кв.м, в щебеночном исполнении) | | 2013 | Администрация района | 1112,64 | 1096,2 | 16,44 |  |
|  |
| 3. | Ремонт дороги по с.Никольское  (6000 кв.м, в щебеночном исполнении) | | 2013 | Администрация района | 1589,49 | 1566,0 | 23,49 |  |
|  |
|  |
| 4. | Ремонт дороги по с.Воронец  (7500 кв.м, в щебеночном исполнении) | |  | Администрация района | 1986,86 | 1957,5 | 29,36 |  |
| 5. | Ремонт дороги по д.Горчаково  (6000 кв.м, в щебеночном исполнении) | | 2013 | Администрация района | 1589,49 | 1566,0 | 23,49 |  |
| 6 | Ремонт дороги по п.Красноар-мейский  (3000 кв.м, асфальт.) | | 2013 | Администрация района | 3532,2 | 3480, | 52,2 |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **12419,38** | **12245,7** | **173,68** |  |
| **Задача 3 - Ремонт дворовых территорий** | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт дворовой территории ул.Ленина, д.8 | 2013 | Администрация района | 344,457 | 338,7 | 5,757 |  |
|  |
|  |
| 2. | | Ремонт дворовой территории ул.Ленина, д.6 | 2013 | Администрация района | 344,457 | 338,7 | 5,757 |  |
| 3 | | Ремонт дворовой территории ул.Ленина, д10 | 2013 | Администрация района | 344,457 | 338,7 | 5,757 |  |
| 4 | | Ремонт дворовой территории ул.Московская. д.8 | 2013 | Администрация района | 589,86 | 580,0 | 9,86 |  |
| 5 | | Ремонт дворовой территории ул.Московская, д.22 | 2013 | Администрация района | 589,86 | 580,0 | 9,86 |  |
| **Итого:** | | | | | **2213,091** | **2176,1** | **36,991** |  |
| **Задача 4 - Ямочный ремонт дорог** | | | | | | | | |
| 1. | | Ямочный ремонт дорог | 2013 | Администрация района | **200,0** |  | 200,0 |  |
|  | | **Итого:** | 2013 | Администрация района | **200,0** |  | **200,0** |  |
|  | | **Всего:** | 2013 |  | **21213,73** | **20698,5** | **515,228** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объёмы и источники финансирования мероприятий программы 2014 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Программные мероприятия | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования и объемы финансирования, тыс.руб. | | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет (муници-пальный) | Внебюджет-ные источ-ники |
| **Задача 1 - Ремонт улично-дорожной сети районного центра** | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дороги по ул.Северная  (3000кв.м, асфальт) | | 2014 | Администрация района | 1309,35 | 1290,0 | 19,35 |  |
|  |
| 2. | Ремонт дороги по ул.Колхозная  (2400кв.м, асфальт) | | 2014 | Администрация района | 878,68 | 864,0 | 14,68 |  |
|  |
| 3. | Ремонт дороги по ул.Свободы  (1290кв.м, асфальт) | | 2014 | Администрация района | 564,13 | 554,7 | 9,43 |  |
|  |
| **ИТОГО:** | | | | | **2752,16** | **2708,7** | **43,46** |  |
| **Задача 2 - Ремонт местных автодорог** | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт дороги по д.Барково  (3900кв.м, в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 1033,16 | 1017,9 | 15,26 |  |
|  |
| 2. | | Ремонт дороги д.Нижняя Морозиха  (от с.Сомово,  7500кв.м, вщебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 1986,86 | 1957,5 | 29,36 |  |
|  |
| 3. | | Ремонт дороги по д.Верхняя Морозиха  (3000кв.м в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 796,31 | 783,0 | 13,31 |  |
|  |
| 4. | | Ремонт дороги по д.Средняя Морозиха  (2700кв.м, в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 716,67 | 704,7 | 11,97 |  |
|  |
| 5. | | Ремонт дороги по д.Чермошное  (3600кв.м, в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района  Администрация района | 954,97 | 939,0 | 15,97 |  |
| 6. | | Ремонт дороги по д.Лопухинка  3000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 796,31 | 783,0 | 13.31 |  |
| 7. | | Ремонт дороги по с.Ломовец  (15000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Админи318,52страция района | 3973,72 | 3915,0 | 58,72 |  |
| 8. | | Ремонт дороги по д.Турейка  (1200кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 318,52 | 313,2 | 5,32 |  |
| 9 | | Ремонт дороги с.Муравль-  п.Алмазовский  3000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 796,31 | 783,0 | 13,31 |  |
| 10 | | Ремонт дороги по д.Нижнее Муханово- ул.Беляевка  (2400кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 637,04 | 626,4 | 10,64 |  |
| 11 | | Ремонт дороги по с.Никольское  9000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 2384,35 | 2349,0 | 35,35 |  |
| 12 | | Ремонт дороги по с.Воронец  (3000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 787,93 | 783,0 | 4,93 |  |
| 13 | | Ремонт дороги по п.Рождественс-кий  (4500кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 1112,64 | 1096,2 | 16,44 |  |
| 14 | | Ремонт дороги по с.Пенно-Бырдино  (3900кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2014 | Администрация района | 1033,16 | 1017,9 | 15,26 |  |
| 15 | | Ремонт дороги по п.Красноармейский  (9000кв.м, асфальт) | 2014 | Администрация района | 329,5 | 324,0 | 5,50 |  |
| **ИТОГО: 18967,8** | | | | | | **18682,8** | **285,0** |  |
| **Задача 3 - Ремонт дворовых территорий** | | | | | | | | |
|  | | Ремонт дворовой территории ул.Победы (1120кв.м) | 2014 | Администрация района | 979,269 | 962,9 | 16,369 |  |
|  | | Ремонт дворовой территории ул.Заводская, д.1 (420кв.м.) | 2014 | Администрация района | 495,55 | 487,3 | 8,25 |  |
|  | | Ремонт дворовой территории ул,Заводская, д.2 (420кв.м) | 2014 | Администрация района | 495,55 | 487,3 | 8,25 |  |
|  | | Ремонт дворовой территории ул,Заводская, д.2 (420кв.м) | 2014 | Администрация района | 495,55 | 487,3 | 8,25 |  |
| **Итого:** | | | | | **24659,92** | **2424,8** | **41,119** |  |
| **Задача 4 - Ямочный ремонт дорог** | | | | | | | | |
|  | | Ямочный ремонт дорог | 2014 | Администрация района | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  |
|  |
|  |
| **Итого:** | | | | | **200,0** |  | **200,0** |  |
|  |
| **Всего:** | | | | | **24385,87** | **23816,3** | **569,579** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объёмы и источники финансирования мероприятий программы на 2015 год** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Программные мероприятия | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования и объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | Областной бюджет | | Местный бюджет (муници-пальный) | | Внебюджет-ные источ-ники |
| **Задача 1 - Ремонт улично-дорожной сети районного центра** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ул. Сорокино  (2100кв.м, асфальт) | | 2015 | Администрация района | 918,35 | 903,0 | | 15,35 | |  |
|  |
| 2. | Ул.Пионерская  (2100кв.м, асфальт) | | 2015 | Администрация района | 768,85 | 756,0 | | 12,85 | |  |
|  |
| 3. | Ул.Пименова  (900кв.м, асфальт) | | 2015 | Администрация района | 329,5 | 324,0 | | 5,5 | |  |
|  |
| 4 | Ул.Резника  (1500кв.м, асфальт) | | 2015 | Администрация района | 549,18 | 540,0 | | 9,18 | |  |
| 5 | Ул.Заводская  (2100кв.м, асфальт) | | 2015 | Администрация района | 768,85 | 756,0 | | 12,85 | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **3334,73** | **3279,0** | | **55,73** | |  |
| **Задача 2 - Ремонт местных автодорог** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт дороги д.Яковлево  (4500кв.м, в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 1192,12 | 1174,5 | | 17,62 | |  |
|  |
| 2. | | Ремонт дороги д.Хитровка  (3000кв.м , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 790,83 | 783,0 | | 7,83 | |  |
|  |
| 3. | | Ремонт дороги д.Покровское  (2400кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 1828,0 | 1800,9 | | 27,01 | |  |
|  |
|  |
| 4. | | Ремонт дороги д.Павлово  (6900кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 1828,0 | 1800.9 | | 27,01 | |  |
| 5 | | Ремонт дороги с.Ломовец  (15000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 3973,72 | 3915,0 | | 58,72 | |  |
| 6 | | Ремонт дороги с.Чернь  (9000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 2384,23 | 2349,0 | | 35,23 | |  |
| 7 | | Ремонт дороги д.Нижняя Слободка  (4500кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 1192,11 | 1174,5 | | 17,61 | |  |
| 8 | | Ремонт дороги д.Чернодье  (6000кв.м, в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 1589,49 | 1566,0 | | 23,49 | |  |
| 9 | | Ремонт дороги д.Березовка  (6000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 1589,49 | 1566,0 | | 23,49 | |  |
| 10 | | Ремонт дороги с.Каменец  3000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 796,31 | 783,0 | | 13,31 | |  |
| 11 | | Ремонт дороги д.Лебедиха  (4500кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 1192,11 | 1174,5 | | 17,61 | |  |
| 12 | | Ремонт дороги д,Фроловка  (2400кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 796,31 | 783,0 | | 13,31 | |  |
| 13 | | Ремонт дороги д.Соборовка  18000кв.м, , в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 4768,47 | 4698,0 | | 70,47 | |  |
| 14 | | Ремонт дороги п.Колычевский  (6000кв.м, в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 1589,49 | 1566,0 | | 23,49 | |  |
| 15 | | Ремонт дороги п.Могилевский  (2400кв.м, в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 637,04 | 626,4 | | 10,64 | |  |
| 16 | | Ремонт дороги д.Рудово  (3000кв.м, в щебеночном исполнении) | 2015 | Администрация района | 796,31 | 783,0 | | 13,31 | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **26934,85** | **26543,7** | | **391,149** | |  |
| **Задача 3 - Ремонт дворовых территорий** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт дворовой территории п.Красноармейский  (3220кв.м,асфальт) | 2015 | Администрация района | 1895,61 | 1867,6 | | 28,01 | |  |
|  |
| 1. | | Ремонт дворовой территории д.Чермошное  (1880 кв.м,  асфальт) | 2015 | Администрация района | 1106,35 | 1090,0 | | 16,35 | |  |
| 2. | | Ремонт дворовой территории п.Рождественс-кий  (1640 кв.м, асфальт) | 2015 | Администрация района | 967,36 | 951,2 | | 16,16 | |  |
| **Итого:** | | | | | **3969,32** | **3908,8** | | **60,52** | |  |
| **Задача 4 - Ямочный ремонт дорог** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ямочный ремонт дорог | 2015 | Администрация района | 200,0 |  | | 200,0 | |  |
|  | | **Итого:** | | | **200,0** |  | | **200,0** | |  |
|  | | **Всего:** | | | **30569,98** | **29862,58** | | **707.4** | |  |
| **Объёмы и источники финансирования мероприятий программы 2016 год** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | Программные мероприятия | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования и объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | Областной бюджет | | Местный бюджет (муници-пальный) | | Внебюджет-ные источ-ники |
| **Задача 1 - Ремонт улично-дорожной сети районного центра** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дороги по Пер.Молодеж-ный  (9000кв.м, асфальт) | | 2016 | Администрация района | 329,5 | 324,0 | | 5,5 | |  |
|  |
| **ИТОГО:** | | | | | **329,5** | **324,0** | | **5,5** | |  |
| **Задача 2 - Ремонт местных автодорог** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт дороги Д.Ефратово  (1500кв.м, в щебеночном исполнении) | 2016 | Администрация района | 398,15 | 391,5 | | 6,65 | |  |
|  |
| 2. | | Ремонт дороги д.Малая Тросна,  (2400кв.м, асфальт) | 2016 | Администрация района | 878,68 | 864,0 | | 14,68 | |  |
|  |
| 3. | | Ремонт дороги д.Новые Турьи  (5400кв.м, в щебеночном исполнении) | 2016 | Администрация района | 1430,54 | 1409,4 | | 21.14 | |  |
|  |
| 4. | | Ремонт дороги д.Нижняя Морозиха  (72000квм , в щебеночном исполнении) | 2016 | Администрация района | 1907,38 | 1879,2 | | 28,18 | |  |
|  |
| 5. | | Ремонт дороги с.Ломовец  (15000кв.м, в щебеночном исполнении) | 2016 | Администрация района | 3973,72 | 3915,0 | | 58,72 | |  |
| 6. | | Ремонт дороги д.Козловка  (3600кв.м, в щебеночном исполнении) | 2016 | Администрация района  Администрация района | 955,57 | 939,6 | | 15,97 | |  |
| 7. | | Ремонт дороги  Д,Жизло-Павлово  (9000кв.м, в щебеночном исполнении) | 2016 | Администрация  района | 2384,23 | 2349,0 | | 35,23 | |  |
| 8. | | Ремонт дороги с.Гнилец  (7500кв.м, щеб.) | 2016 | Администрация района | 1986,86 | 1957,5 | | 29,36 | |  |
| 9. | | Ремонт дороги п.Колычевский  (2400кв.м. асфальт) | 2016 | Администрация района | 878,68 | 864,0 | | 14,68 | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **14793,81** | **14569,2** | | **224,61** | |  |
| **Задача 3 - Ремонт дворовых территорий** | | | | | | | | | | |
|  | | Ремонт дороги с.Муравль (540кв.м) | 2016 | Администрация района | 637,04 | 626,4 | | 10,64 | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Итого:** | | | | | **637.04** | **626,4** | | **10,64** | |  |
| **Задача 4 - Ямочный ремонт дорог** | | | | | | | | | | |
|  | | Ямочный ремонт дорог | 2016 | Администрация района | 200.0 |  | | 200,0 | |  |
|  |
| **Итого:** | | | | | **200,0** |  | | **200,0** | |  |
|  |
| **Всего:** | | | | | **15960,35** | **15519,6** | | **440,75** | |  |