**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛАХОВО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 марта 2024 г. №14

пос. Красноармейский

***Об участие в общероссийских Днях***

***защиты от экологической опасности***

***и проведении экологического двухмесячника****.*

В целях оздоровления экологической обстановки, приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха трудящихся, охраняемых и других природных объектов, парков отдыха **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести с 1 апреля по 1 июня 2024 года двухмесячник по благоустройству, санитарной уборке и озеленению территории сельского поселения (согласно приложению 1).
2. 20 апреля провести всенародный экологический субботник по приведению в порядок подведомственных территорий всех учреждений и территорий, расположенных возле домов граждан, разбивке газонов и клумб возле каждого административного и общественного здания. Привести в порядок все братские захоронения (согласно приложению 2).
3. Провести беседы с местным населением о предотвращении самопроизвольных вырубок зеленых насаждений в целях охраны лесов, посадок и предотвращении захламления.
4. С копией данного постановления познакомить население сельского поселения и все организации, расположенные на ее территории.
5. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

**Глава сельского поселения В.К.Прошкина.**

|  |
| --- |
| **Приложение 1**  **к Постановлению администрации**  **Малахово - Слободского сельского поселения**  **№ 14 от 26.03.2024.** |

**ПЛАН**

**Проведения «Дней защиты от экологической опасности и проведении экологического двухмесячника»**

**на территории Малахово – Слободского сельского поселения с 1 апреля по 1 июня 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Ответственные за исполнение** | **Транспортные средства** | **Потребность в материале** | **Сроки выполнения** | **Финансовые затраты** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** |
| 1. | **Ликвидация стихийных свалок в населенных пунктах (если таковые имеются)** | Организации, население по месту жительства | Прошкина В.К. | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ | По мере схождения снега | спонсор |
| 2. | **Санитарная уборка мест общего пользования, прилегающих, закрепленных и придомовых территорий** (от листвы, мусора) | Организации, население по месту жительства | Прошкина В.К.  Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ, Грабли. Вилы, носилки, ведра, метелки. | 27.03-01.06 |  |
| 3 | **Санитарная уборка территорий контейнерных площадок п.Красноармейский** | Жители поселения | руководители организаций |  | Грабли, вилы, метелки | 06.04-01.06 |  |
| 4. | **Опиловка деревьев, обрезка кустарников** ( по решению комиссии) | Организации, население по месту жительства | В.К.Прошкина | Бензопила | Бензин, масло | 11.04-15.04 |  |
| 5. | **Заготовка посадочного материала:**  Береза, рябина, сосна – 300 шт. | Старо-Турьянская средняя школа | Прошкина ВК  Васильева Е.П. | Школьный автобус | Лопаты, | 13.04-19.04 |  |
| 6. | **Посадка деревьев,** | Старо-Турьянская  средняя школа  Коллективы организаций | Прошкина В К  Васильева Е.П., |  | Рябина, береза, ель, липа, каштан-  200 шт. | 19.04-27.04 |  |
| 7. | **Разбивка клумб, посадка цветов:**   * центральный парк и прилегающие территории организаций | организации | Прошкина В К  Руководители организаций |  | семена бархацы  рассада: петуния, сальвия - 80 шт. | 20.04-5.05 |  |
| 8. | | **Реконструкция школьного стадиона:**  - подсев газона  - посадка деревьев | Старо-Турьянская средняя школа | Васильева Е.П. |  | Сосна-30 шт. | 19.04.-27.04. |  |
| 9 | | **Санитарная уборка территории МБУК «СКО»:**  **Уборка мусора**  **Уборка сухой травы** | организация | Фарафонова Е И  Анпилогова Г А |  | Грабли, вилы, метелки, носилки | 01.04-01.06 |  |
| 10 | | **Санитарная уборка кладбищ:**  - обрезка кустарника  - опиловка деревьев  - уборка, вывоз мусора. | Организации, население по месту жительства | В К Прошкина  Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ  бензопила | 27.04-01.05 |  |
| 11 | | **Санитарная уборка территорий контейнерных площадок для сбора ТБО** в радиусе 5 м**. д. Чермошное** | население | В К Прошкина  Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | - | 06.04-01.06 |  |
| 12 | | **Благоустройство общественных колодцев:**  **с. Турьи, д. Чермошное**  **-** чистка колодцев,  - хлорирование. | население по месту жительства | В К Прошкина  Экологическая комиссия | - | Краска- 5 кг.;  Кисти;  Саженцы сосна – 20 шт. | 27.04-03.06. |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мемориальные мероприятия** | | | | | | | |
| 1. | **Братская могила д. Свапские дворы**  - штукатурка постамента и мемориала  - покраска постамента и мемориала  - покраска ограды  - санитарная уборка территории;  -побелка бордюра, деревьев;  - посадка клумб | Старо-Турьянская средняя школа | Прошкина В К  Фарафонова Е И  Васильева Е.П.  учащиеся | - | Штукатур.  краска, кисти Рассада многолетних цветов Гартензия-2 шт. | 27.04-04.05 | 1000 |
| 2. | **Братская могила с. Турьи**  - штукатурка постамента и мемориала  - покраска постамента и мемориала  - покраска ограды  - санитарная уборка территории;  -побелка бордюра, деревьев;  - посадка клумб | Старо-Турьянская средняя школа | В К Прошкина  Васильева Е.П.  учащиеся |  | Штукатур.. краска, кисти Рассада многолетних цветов Гартензия-2 шт | 25.04-04.05 | 1000 |
| 3 | **Воинские захоронения:**  **Кладбище, в д.Ветренка,с.Турьи** | Организация с/п | Фарафонова Е И  Прошкина В К  Жители поселения |  | Краска, кисти, песок, цемент |  | 1000 |
| **Итого: бюджет поселения- 3000 р.** | | | | | | | |

Приложение 2

к Постановлению администрации

Малахово - Слободского сельского поселения

№ 14 от 26.03.2024г

**ПЛАН**

**проведения субботника по благоустройству населенных**

**пунктов Малахово – Слободского сельского поселения 20 апреля 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |
| 1. | Уборка закрепленных территорий от мусора. | Администрация поселения, учреждения и организации. |
| 2. | Благоустройство населенных пунктов поселения, приусадебных участков и жилых домов. | Администрация поселения, население |
| 3. | Благоустройство братских захоронений, памятных мест и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | Администрация поселения, школы и население. |
| 4. | Ликвидация стихийных свалок на территории поселения | Администрация поселения. |
| 5. | Ремонт элементов детских площадок и их покраска. | Администрация поселения, население. |
| 6. | Посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, газонов. | Администрация поселения, руководители учреждений. |