**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 февраля 2018 года № 10

д.Нижнее Муханово

***О первоочередных мероприятиях по подготовке***

***к безаварийному пропуску весеннего половодья***

***2018 года на территории***

***Жерновецкого сельского поселения***

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Орловской области от 9 марта 2006 года № 588-03 «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на объектах экономики в период весеннего половодья 2018 года, администрация Жерновецкого сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Жерновецкого сельского поселения (приложение 1) ;

2. Спланировать маршруты объезда затапливаемых мостов, о чем проинформировать население и подразделения оперативных служб (скорую помощь , полицию , пожарную охрану , газовую службу , службу МУЖКП) ;

3.Организовать работу штабов по контролю за паводковой обстановкой на территории сельского поселения. При подъеме воды до опасных уровней немедленно информировать Комиссию по ЧС и ОПБ района ;

4. Организовать на водоемах (местах массового пребывания рыбаков) установку аншлагов «Выход на лед запрещается».

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.А.Луговой

Приложение 1

к постановлению администрации

Жерновецкого сельского поселения

№ 10 от 26 февраля 2018 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Жерновецкого сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
| **1.Этап планирования** | | | |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Жерновецкого сельского поселения | Глава поселения | До 01.03.2018 |
| **2.Этап проведения тренировок** | | | |
| 2 | Проведение занятий в рамках обучения работающего населения в области безопасности работающего населения в области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | Глава поселения  Рук.организаций и учреждений | До 01.03.2018 |
| 3 | Задействование УКП по ГОЧС для информирования и обучения неработающего населения правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | Глава поселения | В течении указанного периода |
| **3.Этап проведения превентивных мероприятий** | | | |
| 4 | Ограничение выхода на лед с целью отдыха и рыбалки. | Глава поселения | В течении указанного периода |
| 5 | Подготовка мостов , водопропускных сооружений и пешеходных переходов к пропуску паводковых вод | Глава поселения | До 1.03. 2018 |
| 6 | Установка аншлагов «Переход по льду запрещен» | Глава поселения | До 1.03. 2018 |
| **4.Этап пропуска паводка** | | | |
| 7 | Перекрытие в период весеннего половодья движения по затопляемым низководным местам и платинам, обозначение их запрещающими знаками проезда (прохода) , организация объездов (обходов) | Глава поселения | На период половодья |