# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ТРОСНЯСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от « 02 » июня 2014 г № 31**

**с.Воронец**

**О подготовке жилищно-коммунального**

**хозяйства к прохождению осенне-**

**зимнего периода 2014-2015 гг.**

В целях организации своевременной подготовки котельных, тепловых сетей, объектов жилищного фонда, социальной сферы, систем водоснабжения и водоотведения к работе в отопительный период 2014 - 2015 годов, обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План-график по подготовке котельных, тепловых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг. (Приложение).

2. Провести подготовку котельных, тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2014 - 2015годов.

3. Директору МБУ СКО «Дом культуры и библиотека» (Сидориной И.А.), директору БОУ ТР ОО «Воронецкой средней общеобразовательной школы» (Кабановой С.В.) обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг., находящихся в их ведении объектов социальной сферы и заключить договоры на аварийное и техническое обслуживание указанных объектов и инженерной инфраструктуры со специализированными предприятиями.

4. Обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг., находящихся на балансе объектов социальной сферы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Е.В.Еремина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю:  Глава  Воронецкого сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Еремина |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

# ПЛАН-ГРАФИК

# мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

**к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Стоимость тыс. руб.** | | | **Сроки исполнения** | | **Источники финансирования** | | | | **Ответственный исполнитель** | **Приме**  **чание** |
| **начало** | **Окончание** | **Областной бюджет** | **Собственные средства предприят.** | **Районный бюджет** | **Бюджет сельских поселений** |
| 1 | 3 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Принять Постановление «О подготовке поселения к отопительному сезону в 2014-2015 гг». 2. Получить паспорта готовности района к работе в осенне-зимний период 2014-2015г. |  |  | | |  |  | До 15.05.14  До  15.09.14 |  |  |  |  | Е.В.Еремина  Е.В.Еремина |  |
| Воронецкое сельское поселение | | | | | | | | | | | | | |
| Котельные и тепловые сети | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Котельная №11.**  **с. Воронец**  Опрессовка котлов и теплотрассы  Ревизия ЗРА  Поверка КИПи А  Установка САБК на 3 котла и их режимная наладка | час | 5 | | 5,3  2,0  8,2  4,0 | | 01.06.14 | 01.09.14 |  | 5,3  2,0  8,2  4,0 |  |  | Директор  МУЖКП Троснянского района |  |
| **Итого:** |  |  | | **19,5** | |  |  |  | **19,5** |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Скважина №6**  **с. Воронец**  Ревизия ЗРА и электрооборудования |  |  | | 5,0 | | 05.07.14 | 25.08.14 |  | 5,0 |  |  | Директор  МУЖКП Троснянского района, |  |
| **3. Скважина №13**  **д. Нижний Каменец:**  Ревизия ЗРА и электрооборудования |  |  | | 5,0 | | 05.07.14 | 18.08.14 |  | 5,0 |  |  | Директор  МУЖКП Троснянского района, |  |
| **4. Скважина №14**  **д. Верхний Каменец:**  Ревизия ЗРА и электрооборудования |  |  | | 5,0 | | 01.08.14 | 30.08.14 |  | 5,0 |  |  | Глава  Воронецкого с/п |  |
| **Итого:** |  |  | | **15,0** | |  |  |  | **15,0** |  |  |  |  |
| **Учреждения культуры** | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Воронецкий СДК и СБФ.**  Ревизия газового оборудования. |  |  | | 1,2 | | 01.06.14 | 01.09.14 |  |  |  | 1,2 | Глава  Воронецкого с/п |  |
| **6. Каменецкий СДК и СБФ.**  Ревизия газового оборудования. |  |  | | 1,2 | | 01.06.14 | 01.09.14 |  |  |  | 1,2 | Глава  Воронецкого с/п |  |
| **Итого:** |  |  | | **2,4** | |  |  |  |  |  | **2,4** |  |  |
| **Образовательные учреждения** | | | | | | | | | | | | | |
| **7. БОУ ТР ОО «Воронецкая средняя общеобразовательная школа»**  Опрессовка отопительной системы | Час | 5 | | 3,8 | | 04.06.14 | 30.08.14 |  |  | 3,8 |  | Директор школы | 2-42-26 |
| **Итого** |  |  | | **3,8** | |  |  |  |  | **3,8** |  |  |  |
| ***ВСЕГО:***  ***по Воронецкому сельскому поселению*** |  |  | | ***40,7*** | |  |  |  | ***34,5*** | ***3,8*** | ***2,4*** |  |  |

**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава администрации**

**Воронецкого сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Еремина**

**П Р О Г Р А М М А**

**подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**и социальной сферы администрации Воронецкого сельского поселения к отопительному сезону 2014-2015гг.**

**с. Воронец**

**П Р О Г Р А М М А**

**подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной**

**сферы администрации Воронецкого сельского поселения к отопительному сезону 2014-2015 годов**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы администрации Воронецкого сельского поселения к отопительному сезону 2014 -2015 годов |
| Заказчик программы | Администрация Воронецкого сельского поселения |
| Разработчики программы | МУЖКП, администрация Воронецкого сельского поселения |
| Цели и задачи | - повышение надежности работы всех звеньев системы теплоснабжения,  - повышение надежности работы водопроводно-канализационного хозяйства,  -повышение качества отопления и горячего водоснабжения потребителей,  - повышение качества содержания жилищного фонда  - замена морально устаревшего и критически изношенного оборудования котельных  - своевременное получение паспортов готовности объектов, к работе в отопительном сезоне 2014-2015 годов,  - своевременная и качественная подготовка основного теплоснабжающего оборудования котельных, бойлерных установок.  - снижение уровня оплаты населением денежных средств за тепловую энергию за счет установки приборов учета. |
| Срок реализации | до 15 сентября 2014 года |
| Мероприятия программы | обеспечение качественного проведения отопительного сезона, надежная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, сокращение расходов МУЖКП и управляющих компаний на объекты социальной сферы, внедрение энергосберегающих технологий |
| Ожидаемые результаты | обеспечение качественного проведения отопительного сезона, надежная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, сокращение расходов МУЖКП и управляющих компаний на объекты социальной сферы, внедрение энергосберегающих технологий |
| Объем и источники  финансирования | на выполнение программы объем финансирования  составляет: 59,7тыс. руб.  по источникам:  Р/бюджет - 6,4 тыс. руб.  Бюджет поселений - 17,5 тыс. руб.  Средства пр-тий (населения) – 35,8 тыс. руб. |
| Исполнители программы | МУЖКП Троснянского района, ООО «Коммунальник Тросна», руководители учреждений бюджетной сферы района, администрация Воронецкого сельского поселения |
| Система контроля за исполнением программы | контроль за ходом подготовки к отопительном сезону осуществляет рабочая группа по подготовке к зиме (штаб) |

1. **ВВЕДЕНИЕ**

Программа подготовки жилищно-коммунального хозяйства разработана на основании производственных программ предприятий теплоэнергетического комплекса, управляющей организацией и организаций бюджетной сферы, при активном содействии сотрудников районной администрации.

Программа подготовки объектов ЖКХ и объектов социальной сферы администрации Воронецкого сельского поселения к отопительному сезону 2014 - 2015 г.г. (далее – Программа) включает в себя разделы и пункты по организационным мероприятиям, по подготовке жилищного фонда, по подготовке котельных и тепловых сетей, подготовке водопроводно-канализационных сетей, объектов энергетики. Выполнение программы подкреплено финансированием в объеме 1641,60 тыс. руб. и позволит повысить надежность и эффективную работу всех систем жизнеобеспечения населения.

1. **ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**Цели:** повышение устойчивости и надежности работы котельных, теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения, объектов энергетики, комфортности проживания жильцов, снижение затрат на содержание жилья и объектов социальной сферы.

**Задачи:** провести комплекс ремонтно-восстановительных работ на котельных, тепло-водо-канализационных сетях и сооружениях, ремонтные работы зданий и сооружений. Достижение основных целей и решение задач программы позволит устойчиво, без аварий провести отопительный сезон 2014-2015 г.г.

**3.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа рассчитана на реализацию ее мероприятий в короткий срок:

с 1 мая 2014 года по 15 сентября 2014 года.

1. **МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

В программу включены мероприятия по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению оборудования, узлов, агрегатов муниципальных объектов жизнеобеспечения населения, содержанию жилфонда.

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа направлена в первую очередь на объединение источников финансирования: средства МУЖКП, районного бюджета, управляющей компании (по согласованию). Необходимо усилить информационную работу среди населения, обеспечить контроль за реализацией плана-графика