**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 17 » января 2014 г. № 04

с.Воронец

***О мерах по улучшению жизнеобеспечения***

***граждан Воронецкого сельского поселения***

***на 2014 год.***

В целях улучшения жизнеобеспечения населения сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по улучшению жизнеобеспечения населения сельского поселения на 2014 год согласно приложению 1 к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Е.В.Еремина**

**ПЛАН**

**мероприятий по улучшению жизнеобеспечения граждан**

**Воронецкого сельского поселения на 2014 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Планируемые мероприятия по улучшению жизнеобеспечения населения** | **Сроки**  **исполнения** | **Источники**  **финансирования** | **Объемы финансирования** | **Ответственные**  **за исполнение** |
| 1 | Чистка дорог в зимний период | Январь-март | Бюджет с/поселения | **25 тыс.** | Глава администрац. с/поселения |
| 2 | Уборка закрепленных территорий за организациями и предприятиями | апрель |  |  | руководители предприятий и организаций |
| 3 | Посадка саженцев в парке на территории Воронецкого с/п | апрель | Бюджет с/поселения | **500 руб.** | Глава администрац.  с / поселения |
| 4 | Разбивка клумб на прилегающих территориях к организациям, предприятиям | апрель | Бюджет предприятий и организаций |  | руководители предприятий и организаций |
| 5 | Ремонт колодцев д.Лебедиха (напротив домовл. Гришиной Л.В.), с.Горчаково (возле домовл. Дунаева И.Г.) | Май- сентябрь | Бюджет с/поселения | **3 тыс** | Глава администрац. с/поселения |
| 6 | Грейдирование дорог по населенным пунктам  с.Горчаково, д.Лебедиха, с.Воронец, д.Каменец | Май - сентябрь | Бюджет с/поселения | **3 тыс** | Глава администрац. с/поселения |
| 7 | Обкос территории парка с.Воронец; памятников с.Воронец, д.Каменец | Май-август | Бюджет с/поселения | **1,5 тыс.** | Глава администрац.  с / поселения |
| 8 | Ремонт плотины с.Горчаково, с.Воронец, д.Лебедиха, д.Каменец | Июнь-август | Бюджет с/поселения | **1 тыс.** | Глава администрац. с/поселения |
| 9 | Ликвидация старых тополей в д.Каменец | Июнь - август | Бюджет с/поселения | **1 тыс.** | Глава администрац. с/поселения |
| 10 | Благоустройство воинских захоронений, ремонт памятников | Май - август | Бюджет с/поселения | **5 тыс.** | Глава администрац. с/поселения |

Глава сельского поселения Е.В. Еремина