РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «   14   »    марта       2011 г.                                                 № 7

с. Воронец

Об участие в общероссийских Днях

защиты от экологической опасности

и проведении экологического двухмесячника.

В целях оздоровления зкологической обстановки,  приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха трудящихся, охраняемых и других природных объектов, парков отдыха ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 4 апреля по 5 июня 2011 года двухмесячник по благоустройству, санитарной уборке и озеленению  территории сельского поселения (согласно приложению № 1).

- 16 апреля провести всенародный экологический субботник по приведению в порядок подведомственных территорий всех учреждений и  территорий, расположенных возле домов граждан, разбивке газонов и клумб возле каждого административного  и общественного здания. Привести в порядок все братские захоронения.

- Провести беседы с местным населением о предотвращении самопроизвольных вырубок зеленых насаждений в целях охраны лесов, посадок и предотвращении захламления.

- С копией данного постановления познакомить население сельского поселения и все организации расположенные на ее территории.

- Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                          С.А.Сикулин

Приложение 1 к Постановлению администрации Воронецкого сельского поселения № ___ от __________ 2011 г.

ПЛАН

Мероприятий по экологическому оздоровлению и санитарному улучшению

территории Воронецкого сельского поселения с 4 апреля по 3 июня 2011 года.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Исполнители |  | Ответственные за исполнение |  | Транспортные средства |  | Портебность в материале |  | Сроки выполнения |  | Финансовые затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1. | Ликвидация стихийных свалок в населенных пунктах |  | Организации, население по месту жительства |  | Сикулин С.А. |  | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); |  | ГСМ |  | По мере схождения снега |  | 2000 |  |
| 2. | Изготовление и заготовка инвентаря для сан. уборки территории: - Метелки – 10 шт. - носилки- 10 шт. |  | Организации |  | Сикулин С.А. |  |  |  | Пиломатериал, гвозди, сикаторы |  | 04.04- 15.04 |  |  |  |
| 4. | Санитарная уборка мест общего пользования, прилегающих, закрепленных и придомовых территорий (от листвы, мусора) |  | Организации, население по месту жительства |  | Сикулин С.А. Экологическая комиссия |  | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); |  | ГСМ, Грабли. Вилы, носилки, ведра, метелки. |  | 18.04-19.04 |  | 2000 |  |
| 6. | Побелка деревьев, |  | организации |  | руководители организаций |  |  |  | Известь, ведра. Помазки, кисти |  | 20.04-21.04 |  |  |  |
| 7. | Опиловка деревьев, обрезка кустарников ( по решению комиссии) |  | Организации, население по месту жительства |  | Бувина С.А. Федин Н.М., Сикулин С.А. |  | Бензопила |  | Бензин, масло |  | 19.04-23.04 |  | 1000 |  |
| 9. | Заготовка посадочного материала: Береза, рябина, сосна – 300 шт. |  | Воронецкая средняя школа Каменецкая основная школа |  | Сикулин С.А. Кабанова С.В.. Салтанов А.И. |  | Гужевой транспорт |  | Лопаты, |  | 11.04- 15.04 |  |  |  |
| 10. | Посадка деревьев, |  | Воронецкая Средняя школа Каменецкая основная школа Коллективы организаций |  | Сикулин С.А. Кабанова С.В. Салтанов А.И. |  |  |  | Рябина, береза, ель, липа, каштан- 200 шт. |  | 11.04-15.04 |  | 1000 |  |
| 11. | Разбивка клумб, посадка цветов: - центральный парк и прилегающие территории организаций |  | организации |  | Сикулин С.А, Руководители организаций |  |  |  | семена бархацы рассада: петуния, сальвия - 80 шт. |  | 20.04-5.05 |  | 500 |  |
| 12. |  | Реконструкция школьного стадиона: - подсев газона - посадка деревьев |  | Воронецкая средняя школа Каменецкая основная школа |  | Кабанова С.В. Салтанов А.И. |  |  |  | Сосна-30 шт. |  | 6.04.- 16.04. |  | 500 |
| 13. |  | Санитарная уборка кладбищ: - обрезка кустарника - опиловка деревьев - уборка, вывоз мусора. |  | Организации, население по месту жительства |  | Сикулин С.А.. Экологическая комиссия |  | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); |  | ГСМ бензопила |  | 16.04- 17.04 |  | 2000 |
| 14. |  | Санитарная уборка территорий контейнерных площадок для сбора ТБО в радиусе 5 м. |  | население |  | Сикулин С.А. Экологическая комиссия |  | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); |  | - |  | 19.04-03.06 |  | 1000 |
| 15. |  | Благоустройство общественных колодцев: С. Воронец, д. Лебедиха: - чистка колодцев, - хлорирование. |  | население по месту жительства |  | Сикулин С.А. Экологическая комиссия |  | - |  | Краска- 5 кг.; Кисти; Саженцы сосна – 20 шт. |  | 19.04-03.06. |  | 2000 |
|  |  | С. Горчаково, д. Каменец- - установка водопропускной трубы; бетонирование основания колодца; - чистка колодцев - хлорирование. |  | население по месту жительства |  | Сикулин С.А. Экологическая комиссия |  |  |  | Цемент-50 кг; -песок-2 куб. труба- 1м.. |  | 19.04-03.06 |  | 2500 |
| ИТОГО: 14500 р. Из них: средства самообложения 14500 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мемориальные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила с. Воронец - штукатурка постамента и мемориала - покраска постамента и мемориала - покраска ограды - санитарная уборка территории; -побелка бордюра, деревьев; - посадка клумб | Воронецкая средняя школа | Сикулин С.А. Кабанова С.В. | - | Штукатур.. краска, кисти Рассада многолетних цветов Гартензия-2 шт. | 06.04- 02.05 | 2750 |
| 2. | Братская д. Каменец - штукатурка постамента и мемориала - покраска постамента и мемориала - покраска ограды - санитарная уборка территории; -побелка бордюра, деревьев; - посадка клумб | Каменецкая основная школа | Сикулин С.А. Салтанов А.И. |  | Штукатур.. краска, кисти Рассада многолетних цветов Гартензия-2 шт | 06.04-02.05 | 2750 |
| Итого: бюджет поселения- 1000 р. |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Воронецкого сельского поселения                                                                                  С.А. Сикулин