РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «   14   »    марта       2011 г.                                                 № 7

с. Воронец

Об участие в общероссийских Днях

защиты от экологической опасности

и проведении экологического двухмесячника.

В целях оздоровления зкологической обстановки,  приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха трудящихся, охраняемых и других природных объектов, парков отдыха ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 4 апреля по 5 июня 2011 года двухмесячник по благоустройству, санитарной уборке и озеленению  территории сельского поселения (согласно приложению № 1).

- 16 апреля провести всенародный экологический субботник по приведению в порядок подведомственных территорий всех учреждений и  территорий, расположенных возле домов граждан, разбивке газонов и клумб возле каждого административного  и общественного здания. Привести в порядок все братские захоронения.

- Провести беседы с местным населением о предотвращении самопроизвольных вырубок зеленых насаждений в целях охраны лесов, посадок и предотвращении захламления.

- С копией данного постановления познакомить население сельского поселения и все организации расположенные на ее территории.

- Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                          С.А.Сикулин

Приложение 1 к Постановлению администрации Воронецкого сельского поселения № ___ от __________ 2011 г.

ПЛАН

Мероприятий по экологическому оздоровлению и санитарному улучшению

территории Воронецкого сельского поселения с 4 апреля по 3 июня 2011 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Ответственные за исполнение | Транспортные средства | Портебность в материале | Сроки выполнения | Финансовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Ликвидация стихийных свалок в населенных пунктах | Организации, население по месту жительства | Сикулин С.А. | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ | По мере схождения снега | 2000 |
| 2. | Изготовление и заготовка инвентаря для сан. уборки территории: - Метелки – 10 шт. - носилки- 10 шт. | Организации | Сикулин С.А. |  | Пиломатериал, гвозди, сикаторы | 04.04- 15.04 |  |
| 4. | Санитарная уборка мест общего пользования, прилегающих, закрепленных и придомовых территорий (от листвы, мусора) | Организации, население по месту жительства | Сикулин С.А. Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ, Грабли. Вилы, носилки, ведра, метелки. | 18.04-19.04 | 2000 |
| 6. | Побелка деревьев, | организации | руководители организаций |  | Известь, ведра. Помазки, кисти | 20.04-21.04 |  |
| 7. | Опиловка деревьев, обрезка кустарников ( по решению комиссии) | Организации, население по месту жительства | Бувина С.А. Федин Н.М., Сикулин С.А. | Бензопила | Бензин, масло | 19.04-23.04 | 1000 |
| 9. | Заготовка посадочного материала: Береза, рябина, сосна – 300 шт. | Воронецкая средняя школа Каменецкая основная школа | Сикулин С.А. Кабанова С.В.. Салтанов А.И. | Гужевой транспорт | Лопаты, | 11.04- 15.04 |  |
| 10. | Посадка деревьев, | Воронецкая Средняя школа Каменецкая основная школа Коллективы организаций | Сикулин С.А. Кабанова С.В. Салтанов А.И. |  | Рябина, береза, ель, липа, каштан- 200 шт. | 11.04-15.04 | 1000 |
| 11. | Разбивка клумб, посадка цветов: центральный парк и прилегающие территории организаций | организации | Сикулин С.А, Руководители организаций |  | семена бархацы рассада: петуния, сальвия - 80 шт. | 20.04-5.05 | 500 |
| 12. | Реконструкция школьного стадиона: - подсев газона - посадка деревьев | Воронецкая средняя школа Каменецкая основная школа | Кабанова С.В. Салтанов А.И. |  | Сосна-30 шт. | 6.04.- 16.04. | 500 |
| 13. | Санитарная уборка кладбищ: - обрезка кустарника - опиловка деревьев - уборка, вывоз мусора. | Организации, население по месту жительства | Сикулин С.А.. Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ бензопила | 16.04- 17.04 | 2000 |
| 14. | Санитарная уборка территорий контейнерных площадок для сбора ТБО в радиусе 5 м. | население | Сикулин С.А. Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | - | 19.04-03.06 | 1000 |
| 15. | Благоустройство общественных колодцев: С. Воронец, д. Лебедиха: - чистка колодцев, - хлорирование. | население по месту жительства | Сикулин С.А. Экологическая комиссия | - | Краска- 5 кг.; Кисти; Саженцы сосна – 20 шт. | 19.04-03.06. | 2000 |
|  | С. Горчаково, д. Каменец- - установка водопропускной трубы; бетонирование основания колодца; - чистка колодцев - хлорирование. | население по месту жительства | Сикулин С.А. Экологическая комиссия |  | Цемент-50 кг; -песок-2 куб. труба- 1м.. | 19.04-03.06 | 2500 |
| ИТОГО: 14500 р. Из них: средства самообложения 14500 р. |

| Мемориальные мероприятия |
| --- |
| 1. | Братская могила с. Воронец - штукатурка постамента и мемориала - покраска постамента и мемориала - покраска ограды - санитарная уборка территории; -побелка бордюра, деревьев; - посадка клумб | Воронецкая средняя школа | Сикулин С.А. Кабанова С.В. | - | Штукатур.. краска, кисти Рассада многолетних цветов Гартензия-2 шт. | 06.04- 02.05 | 2750 |
| 2. | Братская д. Каменец - штукатурка постамента и мемориала - покраска постамента и мемориала - покраска ограды - санитарная уборка территории; -побелка бордюра, деревьев; - посадка клумб | Каменецкая основная школа | Сикулин С.А. Салтанов А.И. |  | Штукатур.. краска, кисти Рассада многолетних цветов Гартензия-2 шт | 06.04-02.05 | 2750 |
| Итого: бюджет поселения- 1000 р. |

Глава Воронецкого сельского поселения                                                                                  С.А. Сикулин