- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

- ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ТРОСНЯНСКИЙ  РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31   января  2013 г.                                                                  № 3

с.Воронец

- О мерах по улучшению жизнеобеспечения

граждан Воронецкого сельского поселения

на 2013 год.

В целях улучшения   жизнеобеспечения населения сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по улучшению жизнеобеспечения  населения сельского поселения на 2013 год согласно приложению 1 к данному постановлению.

2.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                             Е.В.Еремина

- Приложение 1

к Постановлению главы сельского поселения

№ 3  от 31  января 2013 г

- ПЛАН

мероприятий по улучшению жизнеобеспечения  граждан

Воронецкого сельского поселения на 2013 год.

| № п/п | Планируемые мероприятия по улучшению жизнеобеспечения населения | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка закрепленных территорий за организациями и предприятиями | апрель |  |  | руководители предприятий и организаций |
| 2 | Ремонт автобусной будки в с.Воронец | Май | Бюджет с/поселения | 1 тыс. | Глава администрац. с/поселения |
| 3 | Грейдирование дорог по населенным пунктам с.Горчаково, д.Лебедиха, с.Воронец, д.Каменец | Май- сентябрь | Бюджет с/поселения | 5 тыс | Глава администрац. с/поселения |
| 4 | Ремонт колодцев д.Лебедиха (напротив домовл. Гришиной Л.В.), с.Горчаково (возле домовл. Дунаева И.Г.) | Май- сентябрь | Бюджет с/поселения | 5 тыс | Глава администрац. с/поселения |
| 5 | Ремонт плотины с.Горчаково, с.Воронец (Бувиха), д.Лебедиха, д.Каменец | Июнь-август | Бюджет с/поселения | 5 тыс. | Глава администрац. с/поселения |
| 6 | Вырубка, уборка веток на кладбище с.Горчаково, с.Воронец | апрель-июнь | Бюджет с/поселения | 1 тыс | Глава администрац. с / поселения |
| 7 | Посадка саженцев в парке на территории Воронецкого с/п | апрель | Бюджет с/поселения | 500 руб. | Глава администрац. с / поселения |
| 8 | Разбивка клумб на прилегающих территориях к организациям, предприятиям | апрель | Бюджет предприятий и организаций |  | руководители предприятий и организаций |
| 9 | Ликвидация старых тополей в д.Каменец | Май - август | Бюджет с/поселения | 1 тыс | Глава администрац. с / поселения |
| 10 | Обкос территории парка с.Воронец; памятников с.Воронец, д.Каменец | Май-июль | Бюджет с/поселения | 2 тыс. | Глава администрац. с / поселения |
| 11 | Ремонт памятников с.Воронец, д.Каменец | Апрель | Бюджет с/поселения | 5 тыс | Глава администрац. С / поселения |