Приложение № 1к

Постановлению №8  от 21.03.2011

План

мероприятий по защите населенных пунктов обеспечиванию безопасности населения сельского поселения на период весеннего паводка

| № п/п | наименование мероприятий | ответственный исполнитель | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать на период весеннего паводка постоянной оперативной группы из 5 человек | ведущий специалист Захарова Н.В. | 25.03.2011 г. |
| 2. | Подготовка сил и средств, выделяемых для выполнения данных мероприятий | ведущий специалист Захарова Н.В. | 25.03.2011 г. |
| 3. | Проверки готовности оперативной группы сельского поселения по действиям по предназначению в условиях ЧС вызванных паводком. | ведущий специалист Захарова Н.В. | 20.03.2011 г. |
| 4, | Подготовка мостов , пешеходных переходов к пропуску паводковых вод | ведущий специалист Захарова Н.В. | 22.03.2011 г. |
| 5. | Рекомендовать руководителям РУЭС,РУС организовать обеспечение бесперебойной работы средств связи , электроснабжения и водоснабжения. | По согласованию РУЭС , РУС, МУЖКП | 25.03.2011 г. |
| 6. | Рекомендовать провести учет хронических больных , беременных женщин своевременную их эвакуацию. Создать необходимый запас медикаментов на Ж.Павловском медпункте. | По согласованию Семиохина М.И. | 23.03.2011 г. |
| 7, | Рекомендовать директорам школ провести занятия по курсу ОБЖ в общеобразовательных школах учащихся 1-11 классов по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего паводка | По согласованию Фроликова Н.Н. Лунина Л.Ф. | До 22.03.2011 г. |
| 8. | Перекрытие в период половодья движения по затапливаемым переездам и плотинам | Луговой А.М., Луговой А.А. | На период паводка |
| 9. | Усиление контроля за состоянием качества питьевого водоснабжения и состоянием экологической обстановки в зонах подтопления | По согласованию -МУЖКП | До начала и в период паводка |