|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | Приложение 6  к решению районного Совета народных депутатов от 19 мая 2011 года №23 | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | |  | | |  |
| **Выполнение программы капитального строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы, финансируемых за счет средств бюджета района за 2010 год** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
| №п/п | Раз-дел |  | | | | | Уточненный план на 2010 год | | Испол  нено на 1.01.  2011 | Отклонение от плана | Про  цент исполнения |
|  |  | **Капитальное строительство** | | | | | 29334 | | 28877,6 | -456,4 | 98,4 |
| 1 | 0700 | Образование | | | | | 2408,6 | | 2408,6 | 0 | 100,0 |
|  |  | в том числе | | | | |  | |  | 0 |  |
|  | 0701 | Дошкольное образование | | | | | 2408,6 | | 2408,6 | 0 | 100,0 |
|  |  | в том числе по объектам | | | | |  | |  | 0 |  |
|  |  | Троснянский детский сад "Родничок" | | | | | 2408,6 | | 2408,6 | 0 | 100,0 |
|  |  | из них | | | | |  | |  | 0 |  |
|  |  | строительство модульной котельной | | | | | 2408,6 | | 2408,6 | 0 | 100,0 |
|  | 0502 | Коммунальное хозяйство | | | | | 26925,4 | | 26469 | -456,4 | 98,3 |
|  |  | Администрация района | | | | | 26925,4 | | 26469 | -456,4 | 98,3 |
|  |  | **Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"** | | | | | **16979,4** | | **16979,4** | **0** | **100,0** |
|  |  | мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | | | | | 10790,1 | | 10790,1 | 0 | 100,0 |
|  |  | мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности (с. Чернь) | | | | | 6189,3 | | 6189,3 | 0 | 100,0 |
|  |  | **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований** | | | | | **9946** | | **9489,6** | **-456,4** | **95,4** |
|  |  | Компактная застройка | | | | | 7046 | | 6632,8 | -413,2 | 94,1 |
|  |  | Внеплощадные сети | | | | | 2900 | | 2856,8 | -43,2 | 98,5 |
| 2 |  | **Капитальный ремонт в бюджетных учреждениях** | | | | | 300 | | 299 | -1 | 99,7 |
|  | 0700 | Образование | | | | | 300 | | 299 | -1 | 99,7 |
|  |  | в том числе | | | | |  | |  | 0 |  |
|  | 0702 | Общее образование | | | | | 300 | | 299 | -1 | 99,7 |
|  |  | в том числе по объектам | | | | |  | |  | 0 |  |
|  |  | Троснянская школа | | | | | 300 | | 299 | -1 | 99,7 |
|  | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | 14359,8 | | 14359,8 | 0 | 100,0 |
|  |  | Жилищное хозяйство | | | | | 14359,8 | | 14359,8 | 0 | 100,0 |
|  |  | в том числе | | | | |  | |  | 0 |  |
|  |  | Отдел по управлению имуществом | | | | | 148,7 | | 148,7 | 0 | 100,0 |
|  |  | из них | | | | |  | |  | 0 |  |
|  | 0501 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | | | | | 148,7 | | 148,7 | 0 | 100,0 |
|  | 0501 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда в рамках реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2008-2010 годах | | | | | 14211,1 | | 14211,1 | 0 | 100,0 |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов | | | | | 13238,7 | | 13238,7 | 0 | 100,0 |
|  |  | Средства бюджета Орловской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов | | | | | 887 | | 887 | 0 | 100,0 |
|  |  | Средства бюджета муниципального района на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов | | | | | 85,4 | | 85,4 | 0 | 100,0 |
|  |  | **ИТОГО** | | | | | **43993,8** | | **43536,4** | **-457,4** | **99,0** |
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |