**Отче об исполнении Приложения 12 «Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований**

**Дорожного фонда Троснянского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма тыс.руб.** | | |
| **2022 год** | | |
| **План** | **Исполнено** | **Процент исполнения** |
| **Остаток средств на 1.01.2022 года** | **2788,9** |  |  |
| **Всего доходы** | **50716,4** | **39748,5** | **78,4** |
| Налоговые доходы Дорожного фонда Троснянского муниципального района | 11116,4 | 12827,5 | 115,4 |
| Субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов | 39600,0 | 26921,0 | 68,0 |
| **Всего расходы** | **53505,3** | **40194,1** | **75,1** |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования | 6633,4 | 6533,4 | 98,5 |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования из средств областного "Дорожного фонда" | 18200,0 | 1241,9 | 6,8 |
| Софинансирование ремонта автомобильных дорог местного значения общего пользования | 410,1 | 283,0 | 69,0 |
| Поддержка дорожного хозяйства из средств «Дорожного фонда» | 21400,0 | 20609,7 | 96,3 |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 142,5 | 101,5 | 71,2 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3578,8 | 3577,1 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты сельским поселениям | 2840,5 | 2478,1 | 87,2 |
| Межевание и паспортизация местных автомобильных дорог общего пользования | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Остаток на 1.01.2023 года |  | 2343,3 |  |