Приложение 1

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Кол-во | Значение показателей | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Снижение уровня износа основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов | % | 25 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Снижение социального, экономического риска водоотведения | % | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 1. Основные мероприятия по водоснабжению | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Троснянское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.2 | **Никольское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.3 | **Жерновецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | **Воронецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | **Ломовецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.6 | **Малахово - Слободское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.7 | **Муравльское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.8 | **Пенновское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2. Основные мероприятия по водоотведению | | | | | | | |  |
| 2.1 | **Троснянское сельское поселение**  Ремонт объектов водоотведения | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2.2 | **Жерновецкое сельское поселение**  Ремонт объектов водоотведения | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024 -2027 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА В 2024 - 2027 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Снижение уровня основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Снижение уровня износа основных фондов объектов водоснабжения сельских населенных пунктов | | | | | | | |
| 1.1 | **Троснянское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 7 |
| 1.2 | **Никольское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 6 |
| 1.3 | **Жерновецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 4 |
| 1.4 | **Воронецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 4 |
| 1.5 | **Ломовецкое сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 3 |
| 1.6 | **Малахово-Слободское сельское поселение**  Капитальный ремонт объектов водоснабжения и оборудования | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 3 |
| 1.7 | **Муравльское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 3 |
| 1.8 | **Пенновское сельское поселение**  Ремонт и содержание шахтных колодцев | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 3 |
| 2. Снижение социального, экономического и экологического риска водоотведения | | | | | | | |
| 2.1 | **Троснянское сельское поселение**  Ремонт объектов водоотведения | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 2 |
| 2.2 | **Жерновецкое сельское поселение**  Ремонт объектов водоотведения | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2024 | 2027 | Запланированные работы в полном объеме | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей | 2 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа  «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских  населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Муниципальная программа  «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских  населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 300,0 | 110,0 | 90,0 | 70,0 | 30,0 |
| **Троснянское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 65,0 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ремонт объектов водоотведения | | | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Никольское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Жерновецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт объектов водоотведения | | | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Воронецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| **Ломовецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| **Малахово -Слободское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| **Муравльское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Пенновское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024 году»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа  «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских  населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Муниципальная программа  «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских  населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 300,0 | 110,0 | 85,0 | 60,0 | 45,0 |
| **Троснянское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 65,0 | 25,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 45,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 |
| Ремонт объектов водоотведения | | | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Никольское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Жерновецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт объектов водоотведения | | | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Воронецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| **Ломовецкое сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| **Малахово -Слободское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| **Муравльское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Пенновское сельское поселение** | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев | | | 30,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |