Приложение

к постановлению администрации

Троснянского района

от 29 января 2024 г № 16

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2020-2024 годы»**

**c. Тросна**

**2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы  «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе  на период 2020-2024 годы»   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование программы: | Муниципальная программа  «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2020-2024 годы» |  | | Основание для разработки программы: | - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-Ф «О безопасности дорожного движения»;  - Решения Троснянского Совета народных депутатов от 27.06.2013 г. №215 «О создании дорожного фонда Троснянского района Орловской области» |  | | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Троснянского района в лице отдела архитектуры строительства, и жилищно-коммунального хозяйства |  | | Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Троснянского муниципального района, администрации сельских поселений района (по согласованию) |  | | Цели муниципальной программы | - повышение эффективности безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития Троснянского района и улучшения жизни населения,  - профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах общего пользования местного значения Троснянского района,  - повышение качества профилактики детского дорожно- транспортного травматизма. |  | | Задачи муниципальной программы: | - содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния,  - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий;  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения при условии софинансирования средств из Дорожного фонда Троснянского района и субсидий из регионального Дорожного фонда Орловской области в соответствии с законодательством Орловской области,  - снижение уровня травматизма и гибели людей, материальных и моральных потерь среди участников дорожного движения. |  | | Сроки реализации программы: | 2020-2024 годы |  | | Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение площадей дорог с твердым покрытием в сельских поселениях и в целом по району,  -улучшение технического состояния существующих дорог с твердым покрытием и транспортного сообщения,  -уменьшение протяженности грунтовых дорог в черте районного центра и сельских поселениях,  - повышение безопасности условий для участников дорожного движения |  | | Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы | - повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Троснянского района и условий безопасности дорожного движения.  Индикативные показатели улучшения дорожного полотна:  - ремонт асфальтобетонного покрытия - 13.067 км  - устройство щебеночного покрытия - 23.369 км |  | | Объемы и источники финансирования: | Финансирование Программы предусмотрено за счет субсидий из регионального Дорожного фонда Орловской области и средств районного Дорожного фонда  Общий объем финансирования Программы составляет 151993,21953 тыс. руб.,  в том числе:  Дорожный фонд Орловской области – 97219,3771 тыс. руб.  Дорожный фонд Троснянского района - 54773,8424 тыс. руб.  в том числе по годам: 2020 год - 44694,09872 тыс. руб.,  в том числе:  Дорожный фонд Орловской области – 35320,15810 тыс. руб.  Дорожный фонд Троснянского района - 9373,94062 тыс. руб.  2021 год - 21675,63111 тыс. руб.  в том числе:  Дорожный фонд Орловской области – 10643,24455 тыс. руб.  Дорожный фонд Троснянского района - 11032,38656 тыс. руб.  2022 год - 38369,4757 тыс. руб.  в том числе:  Дорожный фонд Орловской области – 27711,2695 тыс. руб.  Дорожный фонд Троснянского района - 10658,2062 тыс. руб.  2023 год - 27180,214 тыс. руб.  в том числе  Дорожный фонд Орловской области – 16544,705 тыс. руб.  Дорожный фонд Троснянского района - 10635,509 тыс. руб.  2024 год - 20073,8 тыс. руб.  в том числе  Дорожный фонд Орловской области – 7000,0 тыс. руб.  Дорожный фонд Троснянского района - 13073,8 тыс. руб. |  |  1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами   Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Троснянского района, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на период 2020-2024 годы.» (далее – Программа) Троснянского района Орловской области разработана в соответствии с Уставом Троснянского района, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» и полномочиями Троснянского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.  Автомобильные дороги имеют важное значение для Троснянского района Они обеспечивают связь населенных пунктов с районным центром, а также с центрами сельских поселений и между собой. Сеть автомобильных дорог обеспечивает население и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Ос Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием местных автомобильных дорог, улично-дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.  На территории Троснянского муниципального района общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2022 г. составляет  397,2 км, в том числе протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 181,6 км или 46 %. Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику муниципального района. Большинство населенных пунктов муниципального района располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению дорожно-транспортным происшествиям. Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым обеспечит удобства и безопасность движения транспорта и пешеходов. Неудовлетворительное качество дорог является причиной негативных социальных последствий, включая ДТП.  Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важных условий обеспечения их сохранности, повышение безопасности движения, долговечности и надежности автомобильных дорог, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств выделяемых на нужды дорожного хозяйства.  Кроме того для сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, необходим комплекс мероприятий на содержание и обеспечение безопасности движения автотранспорта на этих автомобильных  дорог, которые включают в себя:  - очистка от снега дорожного полотна;  - обработка дорожного покрытия улиц противогололедными материалами;  - ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий;  - ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий;  - восстановление профиля щебеночных дорог;  - механизированная очистка покрытий от пыли и грязи;  - косьба сорной растительности;  - вырубка кустарников;   1. Основные цели и задачи программы   Целями настоящей Программы является приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре с. Тросна и населенных пунктах муниципального района в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог, рост качества жизни населения и обеспечения комфортных условий проживания граждан в сельской местности, создание безопасных условий для осуществления круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок. Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах общего пользования местного значения Троснянского района. Повышение качества профилактики детского дорожно- транспортного травматизма.  Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по проведению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре и населенных пунктах Троснянского района, доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Троснянском районе до нормативных требований.  Основной задачей Программы является приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения, а также снижение уровня травматизма и гибели людей.  В результате выполнения Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог в административном центре с. Тросна и населенных пунктах муниципального района , и между населенными пунктами 36,436 км.   1. Срок реализации Программы   Реализация Программы рассчитана на 2020-2024 годы.  Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий.   1. Мероприятия по реализации Программы   Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач для достижения основной цели Программы. Перечень мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе.   1. Система мероприятий Программы   Система программных мероприятий включает в себя:  5.1. Использование и совершенствование в установленном порядке нормативной базы и нормативов для проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерно-транспортных сооружений на них,  5.2. Формирование и согласование с главами сельских поселений Троснянского района плана мероприятий по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры муниципального района.  5.3. Изготовление проектно-сметной (сметной) документации на ремонт дорог в административном центре с. Тросна и населенных пунктах муниципального района.  5.4. Прохождение экспертизы сметной документации на определение достоверности сметной стоимости ремонта дорог.  5.5 .Определение подрядных организаций для выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре и населенных пунктах Троснянского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  6.Контроль отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района выполнения работ подрядчиками, ведение и учет финансовой, отчетной и статистической документации.  Объёмы финансирования определяются в соответствии с действующими нормативами  и ценами на дорожно-строительные работы, с учетом планируемого объёма дорожных работ.  Программой предусматривается:  - ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной  сети с целью проведения оптимизации дорожной сети и приведения дорог и дорожных сооружений в нормативное состояние для создания круглогодичного безопасного транспортного сообщения при организации грузо-пассажирских перевозок;  - выполнение текущего ремонта муниципальных автомобильных дорог, необходимые объёмы которого определяются по ежегодным весенним обследованиям состояния дорожного полотна и дорожных сооружений комиссионно уполномоченными лицами и планирование с учетом наличия финансирования на эти мероприятия.  Объёмы финансирования определяются с учетом сложившихся рыночных цен на дорожные ремонтно-строительные работы.  Выполнение мероприятий Программы, перечень объектов, объемов и структуры финансирования, предусмотренных в течение 2020-2024 годов представлены в Приложении 1 к Программе.   1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.   Финансирование Программы осуществляется за счет дорожного фонда Троснянского района и Дорожного фонда Орловской области.  Общий объем средств необходимых для реализации Программы составляет 151993,21953 тыс. руб., из них средства Дорожного фонда Троснянского района 54773,8424 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области – 97219,3771 тыс. руб.,  Конкретный объем финансовых средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Троснянского района будет определен после проведения конкурсных торгов по отбору подрядных организаций.  Отбор дорожных строительных организаций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства на размещение заказов с проведением конкурсных и иных процедур. При получении экономии по выполненным работам, на основании предложений отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района финансовому отделу администрации, экономия бюджетных ассигнований направляется на выполнение других видов дорожных работ.   1. Организация управления и механизм реализации Программы.   Формирование перечня объектов дорожной сети Троснянского района для включения в программу содержания, ремонта, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения осуществляется отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района на основании результатов сезонных обследований состояния автомобильных дорог местного значения, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы.  Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского муниципального района осуществляет:  1) координацию реализации Программы;  2) организацию выполнения мероприятий Программы;  3) подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;  4) совершенствование механизма реализации Программы;  5) подготовку предложений по корректировке Программы;  6) координацию Программы с другими муниципальными программами.  Финансирование Программы за счет соответствующего финансирования осуществляется в установленном порядке через исполнителей программных мероприятий и зависит от утверждённых на очередной год расходов районного бюджета. При изменении объёмов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой, для последующей корректировки Программы заказчик уточняет объёмы работ и финансирование программных мероприятий.  Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными договорами.  Программные мероприятия доводятся заказчиком Программы до исполнителей Программы, в ходе реализации Программы контролируются;  - выполнение утверждённых программных мероприятий (заказов) и показателей по содержанию, объёмам, срокам, механизму осуществления;  - затраты ресурсов (по срокам поступления и освоения), эффективность их использования;  - эффективность программных мероприятий.  При выполнении программных мероприятий, при необходимости, производятся корректировка и уточнение показателей Программы.  Контроль за целевым расходованием средств осуществляется Администрацией Троснянского района и Ревизионной комиссией.  Текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы осуществляют администрация Троснянского района и администрации сельских поселений.  Реализация Программы будет происходить системно, предусматривая взаимодействие  всех исполнителей в процессе ее реализации. Программа согласуется с основными направлениями социально-экономического развития Троснянского района.  Под результатом реализации Программы понимается повышение комфортности проживания на территории Троснянского муниципального района и улучшение общей инвестиционной привлекательности территории муниципального района, в том числе оптимизации дорожно-транспортной инфраструктуры и снижение расходов бюджета на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности условий для участников дорожного движения.  Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимаются меры соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели и уровень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Троснянского муниципального района.   1. Организация управления   Администрация Троснянского района организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств   1. Ожидаемые результаты реализации программы   Реализация муниципальной Программы «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2020-2024 годы» приведёт к:  - улучшению качества и приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, приведению транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения, к соответствующим требованиям ГОСТ, в соответствии с таблицей:   |  |  | | --- | --- | | Ремонт асфальтобетонного покрытия, км. | 13,067 | | Устройство щебеночного покрытия, км. | 23,369 | | Всего, улучшение дорожного покрытия, км. | 36,436 |   - повышению комфортности проживания на территории Троснянского муниципального района и улучшение общей инвестиционной привлекательности территории муниципального района;  - оптимизации дорожно-транспортной инфраструктуры и снижение расходов бюджета на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования;  - снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности условий для участников дорожного движения.   1. Оценка эффективности реализации Программы   Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:  - повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий безопасности дорожного движения;  - повышение жизненного и культурного уровня населения Троснянского района путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки;  - улучшение условий для социально-экономического и демографического развития населенных пунктов сельских поселений Троснянского района.  - снижение моральных и материальных потерь в случае возникновения нештатных ситуаций, происшествий и чрезвычайных ситуаций. |

Приложение 1.

К муниципальной программе «Содержание, ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения и

формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в Троснянском районе

на период 2020-2024 годы»

**Перечень мероприятий и объем финансирования Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Всего | | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| протяженность, км | стоимость, тыс. руб., | протяженность, км | стоимость,  тыс. руб., | протяженность, км | стоимость, тыс. руб., | протяженность, км | стоимость, тыс. руб., | протяженность, км | стоимость, тыс. руб., | протяженность, км | стоимость, тыс. руб., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,**  в том числе: ***- Дорожный фонд Орловской области***  ***-Дорожный фонд******Троснянского района*** | **397,2** | **44169,8**  21400,0  22769,8 | **410,83** | **2373,0**  0  2373,0 | **397,2** | **4150,00**  0  4150,0 | **397,2** | **25600,0**  21400,0  4200,0 | **397,2** | **4210,00**  0  4210,0 | **397,2** | **7836,8**  0  7836,8 |
| 1.1 | Летнее содержание | 397,2 | 6332,00 |  | 820,00 |  | 830,00 |  | 840,00 |  | 842,00 |  | 3000,0 |
| 1.2 | Зимнее содержание | 397,2 | 16221,6 |  | 1553,00 |  | 3320,00 |  | 3143,8 |  | 3368,00 |  | 4836,8 |
| 11.3 | Покупка техники для содержания (Погрузчик-1ед., КДМ-1ед., Дорожный мастер-1ед., Генератор-1ед., шнекороторный снегоуборочный комплекс-1 ед.), в том числе:  ***- Дорожный фонд Орловской области***  ***-Дорожный фонд******Троснянского района*** | 3397,2 | 21400,0  216,2 |  | 0  0 |  | 0  0 |  | 21400,0  216,2 |  | 0  0 |  | 0  0 |
| 2. | **Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования,**  в том числе:  ***- Дорожный фонд Орловской области***  ***-Дорожный фонд******Троснянского района*** | **34,566** | **107683,6676**  ***75819,38***  ***31864,29*** | **13,216** | **42293,09872**  ***35320,1581***  ***6972,94062*** | **6,3** | **17464,63111**  ***10643,24455***  ***6821,38656*** | **1,81** | **12769,4757**  ***6311,26955***  ***6458,2061*** | **10,69** | **22970,214**  ***16544,705***  ***6425,509*** | **3,07** | **12186,2**  ***7000,0***  ***5186,2*** |
| 2.1 | «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Муравль» в Троснянском районе Орловской области.»  (асфальт)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 1,27 | 7117,727  6000,0  2117,727 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 | 7117,727  6000,0  2117,727 |
| 2.2 | д. Сомово  (ул. Школьная)  асфальтобетон  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 0,7 | 2581,2819  *2555,46908*  *25,81282* | 0,7 | 2581,2819  *2555,46908*  *25,81282* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | д. Сомово,  д. Саковнинки,  (асфальтобетон)  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 1,9 | 5654,99884  *5598,44885*  *56,54999* | 1,9 | 5654,99884  *5598,44885*  *56,54999* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | с. Тросна  (асфальтобетон)  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 0,063 | 862,15892 | 0,063 | 862,15892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Резника,  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 2,51 | 10229,97953  *9831,53866*  *398,44087* | 2,51 | 10229,97953  *9831,53866*  *398,44087* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лескова  в том числе:  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 0,33 | 1019,095  *1019,095* | 0,33 | 1019,095  *1019,095* |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Площадки  на ул. Ленина,  ул. Заводская | 0,56 | 900,835 | 0,56 | 900,835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | д. Ефратово (щебень) | 1,05 | 2238,223 | 1,05 | 2238,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Козловка Троснянского с/п» в Троснянском районе Орловской области»    (щебень)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 0,8 | 2242,654  1000,0  1242,654 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 2242,654  1000,0  1242,654 |
| 22.7 | д. Средняя Морозиха (щебень) | 00,2 | 465,707 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 465,707 |  |  |
| 22.8 | д. Нижняя Морозиха (щебень)  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 00,5 | 2197,686  2197,686 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 2197,686  2197,686 |  |  |
| 2.9 | д. Нижнее Муханово-  д. Тугарино | 1,2 | 2883,45061 |  |  | 1,2 | 2883,45061 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Н. Муханово-Жизло-Павлово (щебень)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 1,914 | 5119,910  *5000,00*  *119,910* | 1,914 | 5119,910  *5000,00*  *119,910* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | с. Ломовец от дома №15 до домов №194-203  (щебень) | 0,8 | 1736,538 |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 1736,538 |  |  |
| 2.12 | д. Новые Турьи  (асфальтобетон- 0,775, щебень- 2,475)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 3,25 | 6715,496  6647,662  67,833 |  |  |  |  | 3,25 | 2014,648  1994,299  20,35 | 3,25 | 4700,847  4653,364  47,483 |  |  |
| 2.13 | Д. Нижнее Муханово (ул. Детская)  (асфальт)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 0,735 | 2459,7  2434,854  24,845 |  |  |  |  | 0,735 | 737,90993  730,45629  7,45364 | 0,735 | 1721,78984  1704,39802  17,39182 |  |  |
| 2.14 | п. Могилевский  (щебень)  в том числе | 1,3 | 3358,036 |  |  |  |  | 1,3 | 2770,37970 |  |  |  |  |
| 2.15 | пос. Рождественский (от жилого дома №11 до жилого дома №31)(асфальт)  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 00,714 | 2149,072  2113,35547  35,71653 |  |  |  |  | 00,714 | 644,7216  634,00664  10,71496 | 0,714 | 1504,3504  1479,34883  25,00157 |  |  |
| 2.16 | д. Масловка  (щебень) | 1,0 | 2684,47376 |  |  | 1,0 | 2684,73476 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Нижнее Муханово – д. Козловка» в Троснянском районе Орловской области»  (щебень)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 1,0 | 2355,919  0,0  2355,919 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 2355,919  0,0  2355,919 |
| 2.18 | д. Ильино-Нагорное- д. Покровское  (асфальт)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 0,530 | 2478,464  2439,42028  39,04372 |  |  |  |  | 0,530 | 743,5392  731,82608  11,71312 | 0,530 | 1734,9248  1707,5942  27,3306 |  |  |
| 22.19 | д. Каменец (к памятнику ВОВ)  (щебень)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 1,1 | 3975,665  *1052,91904*  *2227,0044* |  |  |  |  | 1,1 | 3279,92345  *1052,91904*  *2227,0044* |  |  |  |  |
| 22.20 | д. Н. Муханово (ул. Лесная)  (асфальт)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 1,25 | 4989,679  3500,0  1489,679 |  |  |  |  |  |  | 1,25 | 4989,679  3500,0  1489,679 |  |  |
| 22.21 | « Москва-Харьков»- с. Никольское» д. Березовка (асфальт)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *-Дорожный фонд Троснянского района* | 00,9 | 5879,692  3500,0  2379,692 |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 5879,692  3500,0  2379,692 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.22 | с. Гнилец  (от дома №41 до №51, щебень)  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 0,82 | 2448,03888  *1368,44523*  *1079,59365* | 0,82 | 2448,03888  *1368,44523*  *1079,59365* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.23 | с. Никольское  ул. Заречная, ул. Колхозная (щебень)  в том числе:  - Дорожный фонд Орловской области  - Дорожный фонд Троснянского района | 3,36 | 11077,02655  *10966,25628*  *110,77027* | 3,36 | 11077,02655  *10966,25628*  *110,77027* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.24 | с. Никольское  ул. Сельская (щебень)  в том числе:  - Дорожный фонд Орловской области  - Дорожный фонд Троснянского района | 2,0 | 3680,045  *3643,24455*  *36,80045* |  |  | 2,0 | 3680,045  *3643,24455*  *36,80045* |  |  |  |  |  |  |
| 22.25 | д. Красавка  (асфальтобетон)  в том числе:  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 2,1 | 8216,40074  *7000,00*  *1216,40074* |  |  | 2,1 | 8216,40074  *7000,00*  *1216,40074* |  |  |  |  |  |  |
| 22.26 | д. Березовка,  ул. Солнечная  (щебень)  *- Дорожный фонд Орловской области*  *- Дорожный фонд Троснянского района* | 0,71 | 2335,957  1167,76265  1069,59095 |  |  |  |  | 0,71 | 2237,35360  1167,76265  1069,59095 |  |  |  |  |
| 22.27 | Экспертиза сметной документации |  |  |  | 161,55110 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 470,7 |
| **33.** | **Формирование законопослушного поведения**  **участников дорожного движения** |  | **140** |  | **0** |  | **10,00** |  | **41,00** |  | **39,00** |  | **50,00** |
| 33.1 | Осуществление контроля  за сохранностью дорог  местного значения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 33.2 | Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | 13,00 |  | 0 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 10,00 |
| 33.3 | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, информирование населения об опасностях, возникающих на дорогах общего пользования местного значения, участие в районных массовых мероприятиях с детьми по безопасности дорожного движения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 33.4 | Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) на улично- дорожной сети в с. Тросна |  | 127,0 |  | 0,00 |  | 9,0 |  | 40,00 |  | 38,00 |  | 40,00 |
| 33.5 | Организация и проведение сходов граждан с привлечением должностных лиц и специалистов по профилактике безопасности дорожного движения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 33.6 | Разработка и принятие  нормативных актов по вопросам дорожной  деятельности и  безопасности дорожного движения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | **Итого по Троснянскому району,**  **в том числе:** |  | **151993,2195** |  | **44694,09872** |  | **21675,63111** |  | **38369,4757** |  | **27180,214** |  | **20073,8** |
|  | ***Дорожный фонд Троснянского района*** |  | ***54773,8424*** |  | ***9373,94062*** |  | ***11032,38656*** |  | ***10658,2063*** |  | ***10635,509*** |  | ***13073,8*** |
|  | ***Дорожный фонд Орловской области*** |  | ***97219,3771*** |  | ***35320,1581*** |  | ***10643,24455*** |  | ***27711,2694*** |  | ***16544,705*** |  | ***7000,0*** |