**![Герб цвет без вч [Converted]]()**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 04 июня 2025г. № 156

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации Троснянского района**

**Орловской области №8 от 19.01.2024г.**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Содержание, ремонт автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения и**

**формирование законопослушного поведения**

**участников дорожного движения в Троснянском районе**

**на период 2025-2029 годы»»**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Троснянского района п о с т а н о в л я е т:

 1. Паспорт муниципальной программы «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2025-2029 годы» согласно приложению к настоящему постановлению принять в новой редакции.

 2. Приложение №1 к программе изложить в новой редакции.

 3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации Троснянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и внести изменения в Государственную автоматизированную информационную систему «Управление» в течение 10 дней с момента подписания.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава района А. В. Левковский**

Приложение

 к постановлению администрации

 Троснянского района

 от 04 июня 2025 г № 156

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2025-2029 годы»**

**с. Тросна**

**2025год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы«Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2025-2029 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы: | Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2025-2029 годы» |  |
| Основание для разработки программы: | - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-Ф «О безопасности дорожного движения»;- Решения Троснянского Совета народных депутатов от 27.06.2013 г. №215 «О создании дорожного фонда Троснянского района Орловской области»  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Троснянского района в лице отдела архитектуры строительства, и жилищно-коммунального хозяйства  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Троснянского муниципального района, администрации сельских поселений района (по согласованию) |  |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития Троснянского района и улучшения жизни населения,- профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах общего пользования местного значения Троснянского района,- повышение качества профилактики детского дорожно- транспортного травматизма. |  |
| Задачи муниципальной программы: | - содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий;- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения при условии софинансирования средств из Дорожного фонда Троснянского района и субсидий из регионального Дорожного фонда Орловской области в соответствии с законодательством Орловской области,- снижение уровня травматизма и гибели людей, материальных и моральных потерь среди участников дорожного движения. |  |
| Сроки реализации программы: | 2025-2029годы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение площадей дорог с твердым покрытием в сельских поселениях и в целом по району,-улучшение технического состояния существующих дорог с твердым покрытием и транспортного сообщения,-уменьшение протяженности грунтовых дорог в черте районного центра и сельских поселениях,- повышение безопасности условий для участников дорожного движения |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы  | - повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Троснянского района и условий безопасности дорожного движения.Индикативные показатели улучшения дорожного полотна:- ремонт асфальтобетонного покрытия - 7,198 км - устройство щебеночного покрытия - 12,466 км |  |
| Объемы и источники финансирования: | Финансирование Программы предусмотрено за счет субсидий из регионального Дорожного фонда Орловской области и средств районного Дорожного фонда Общий объем финансирования Программы составляет 148627,10404 тыс. руб., в том числе:Дорожный фонд Орловской области – 55534,7 тыс. руб.Дорожный фонд Троснянского района - 93092,40404 тыс. руб.в том числе по годам:2025 год - 30583,10404 тыс. руб., в том числе: Дорожный фонд Орловской области – 15534,7 тыс. руб.Дорожный фонд Троснянского района - 15048,40404 тыс. руб.2026 год - 25626,0 тыс. руб.в том числе: Дорожный фонд Орловской области – 10000,0 тыс. руб.Дорожный фонд Троснянского района - 15626,0 тыс. руб.2027 год - 30806,0 тыс. руб.в том числе: Дорожный фонд Орловской области – 10000,00 тыс. руб.Дорожный фонд Троснянского района - 20806,0 тыс. руб.2028 год - 30806,0 тыс. руб.в том числе Дорожный фонд Орловской области – 10000,00 тыс. руб.Дорожный фонд Троснянского района - 20806,0 тыс. руб.2029 год - 30806,0 тыс. руб.в том числе Дорожный фонд Орловской области – 10000,00 тыс. руб.Дорожный фонд Троснянского района - 20806,0 тыс. руб. |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Троснянского района, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на период 2025-2029 годы.» (далее – Программа) Троснянского района Орловской области разработана в соответствии с Уставом Троснянского района, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» и полномочиями Троснянского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат. Автомобильные дороги имеют важное значение для Троснянского района Они обеспечивают связь населенных пунктов с районным центром, а также с центрами сельских поселений и между собой. Сеть автомобильных дорог обеспечивает население и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.Ос Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием местных автомобильных дорог, улично-дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств. На территории Троснянского муниципального района общая протяженностьавтомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2025 г. составляет397,2 км, в том числе протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 193,135 км или 48,6 %. Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику муниципального района. Большинство населенных пунктов муниципального района располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению дорожно-транспортным происшествиям. Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым обеспечит удобства и безопасность движения транспорта и пешеходов. Неудовлетворительное качество дорог является причиной негативных социальных последствий, включая ДТП. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важных условий обеспечения их сохранности, повышение безопасности движения, долговечности и надежности автомобильных дорог, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств выделяемых на нужды дорожного хозяйства. Так за период 2021-2024 годов отремонтировано дорог асфальтобетонным покрытием и проведено устройство с щебеночным покрытием протяженностью 36,44 км, что 19% от протяженности дорог с твердым покрытием.  Кроме того для сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, необходим комплекс мероприятий на содержание и обеспечение безопасности движения автотранспорта на этих автомобильныхдорог, которые включают в себя:- очистка от снега дорожного полотна;- обработка дорожного покрытия улиц противогололедными материалами;- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий;- ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий;- восстановление профиля щебеночных дорог;- механизированная очистка покрытий от пыли и грязи;- косьба сорной растительности;- вырубка кустарников;1. Основные цели и задачи программы

Целями настоящей Программы является приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре с. Тросна и населенных пунктах муниципального района в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог, рост качества жизни населения и обеспечения комфортных условий проживания граждан в сельской местности, создание безопасных условий для осуществления круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок. Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах общего пользования местного значения Троснянского района. Повышение качества профилактики детского дорожно- транспортного травматизма. Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по проведению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре и населенных пунктах Троснянского района, доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Троснянском районе до нормативных требований.Основной задачей Программы является приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения, а также снижение уровня травматизма и гибели людей. В результате выполнения Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог в административном центре с. Тросна, в населенных пунктах и между населенными пунктами муниципального района протяженностью 19,664 км Срок реализации Программы Реализация Программы рассчитана на 2025-2029 годы. Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий.1. Мероприятия по реализации Программы

Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач для достижения основной цели Программы. Перечень мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе.1. Система мероприятий Программы

 Система программных мероприятий включает в себя:5.1. Использование и совершенствование в установленном порядке нормативной базы и нормативов для проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерно-транспортных сооружений на них,5.2. Формирование и согласование с главами сельских поселений Троснянского района плана мероприятий по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры муниципального района.5.3. Изготовление проектно-сметной (сметной) документации на ремонт дорог в административном центре с. Тросна и населенных пунктах муниципального района.5.4. Прохождение экспертизы сметной документации на определение достоверности сметной стоимости ремонта дорог.5.5 .Определение подрядных организаций для выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре и населенных пунктах Троснянского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».6.Контроль отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района выполнения работ подрядчиками, ведение и учет финансовой, отчетной и статистической документации. Объёмы финансирования определяются в соответствии с действующими нормативамии ценами на дорожно-строительные работы, с учетом планируемого объёма дорожных работ.Программой предусматривается:- ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожнойсети с целью проведения оптимизации дорожной сети и приведения дорог и дорожных сооружений в нормативное состояние для создания круглогодичного безопасного транспортного сообщения при организации грузо-пассажирских перевозок;- выполнение текущего ремонта муниципальных автомобильных дорог, необходимые объёмы которого определяются по ежегодным весенним обследованиям состояния дорожного полотна и дорожных сооружений комиссионно уполномоченными лицами и планирование с учетом наличия финансирования на эти мероприятия. Объёмы финансирования определяются с учетом сложившихся рыночных цен на дорожные ремонтно-строительные работы. Выполнение мероприятий Программы, перечень объектов, объемов и структуры финансирования, предусмотренных в течение 2025-2029 годов представлены в Приложении 1 к Программе.1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет дорожного фонда Троснянского района и Дорожного фонда Орловской области. Общий объем средств необходимых для реализации Программы составляет 148626,7 тыс. руб., из них средства Дорожного фонда Троснянского района 93092,0 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области – 55534,7 тыс. руб., Конкретный объем финансовых средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Троснянского района будет определен после проведения конкурсных торгов по отбору подрядных организаций.  Отбор дорожных строительных организаций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства на размещение заказов с проведением конкурсных и иных процедур. При получении экономии по выполненным работам, на основании предложений отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района финансовому отделу администрации, экономия бюджетных ассигнований направляется на выполнение других видов дорожных работ.1. Организация управления и механизм реализации Программы.

 Формирование перечня объектов дорожной сети Троснянского района для включения в программу содержания, ремонта, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения осуществляется отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района на основании результатов сезонных обследований состояния автомобильных дорог местного значения, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы.  Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского муниципального района осуществляет:1) координацию реализации Программы;2) организацию выполнения мероприятий Программы;3) подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;4) совершенствование механизма реализации Программы;5) подготовку предложений по корректировке Программы;6) координацию Программы с другими муниципальными программами. Финансирование Программы за счет соответствующего финансирования осуществляется в установленном порядке через исполнителей программных мероприятий и зависит от утверждённых на очередной год расходов районного бюджета. При изменении объёмов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой, для последующей корректировки Программы заказчик уточняет объёмы работ и финансирование программных мероприятий.Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными договорами.Программные мероприятия доводятся заказчиком Программы до исполнителей Программы, в ходе реализации Программы контролируются;- выполнение утверждённых программных мероприятий (заказов) и показателей по содержанию, объёмам, срокам, механизму осуществления;- затраты ресурсов (по срокам поступления и освоения), эффективность их использования;- эффективность программных мероприятий. При выполнении программных мероприятий, при необходимости, производятся корректировка и уточнение показателей Программы. Контроль за целевым расходованием средств осуществляется Администрацией Троснянского района и Ревизионной комиссией. Текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы осуществляют администрация Троснянского района и администрации сельских поселений. Реализация Программы будет происходить системно, предусматривая взаимодействиевсех исполнителей в процессе ее реализации. Программа согласуется с основными направлениями социально-экономического развития Троснянского района. Под результатом реализации Программы понимается повышение комфортности проживания на территории Троснянского муниципального района и улучшение общей инвестиционной привлекательности территории муниципального района, в том числе оптимизации дорожно-транспортной инфраструктуры и снижение расходов бюджета на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности условий для участников дорожного движения. Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимаются меры соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели и уровень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Троснянского муниципального района.1. Организация управления

Администрация Троснянского района организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств1. Ожидаемые результаты реализации программы

 Реализация муниципальной Программы «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2025-2029 годы» приведёт к:- улучшению качества и приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, приведению транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения, к соответствующим требованиям ГОСТ, в соответствии с таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия, км. | 7,198 |
| Устройство щебеночного покрытия, км. | 12,466 |
| Всего, улучшение дорожного покрытия, км. | 19,664 |

- повышению комфортности проживания на территории Троснянского муниципального района и улучшение общей инвестиционной привлекательности территории муниципального района;- оптимизации дорожно-транспортной инфраструктуры и снижение расходов бюджета на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования;- снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности условий для участников дорожного движения.1. Оценка эффективности реализации Программы

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:- повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий безопасности дорожного движения;- повышение жизненного и культурного уровня населения Троснянского района путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки;- улучшение условий для социально-экономического и демографического развития населенных пунктов сельских поселений Троснянского района.- снижение моральных и материальных потерь в случае возникновения нештатных ситуаций, происшествий и чрезвычайных ситуаций.   |

Приложение 1.

 К муниципальной программе «Содержание, ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения и

формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в Троснянском районе

на период 2025-2029 годы»

**Перечень мероприятий и объем финансирования Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий  | Всего | в том числе по годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| протяженность, км | стоимость, тыс. руб.,  | протяженность, км | стоимость, тыс. руб.,  | протяженность, км | стоимость, тыс. руб.,  | протяженность, км | стоимость, тыс. руб.,  | протяженность, км | стоимость, тыс. руб.,  | протяженность, км | стоимость, тыс. руб.,  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.  | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,** в том числе: | **397,2** | **36354,774** | **397,2** | **8030,774** | **397,2** | **7081,0** | **397,2** | **7081,0** | **397,2** | **7081,0** | **397,2** | **7081,0** |
| 1.1 | Летнее содержание | 397,2 | 15324,00 |  | 3000,00 |  | 3081,0 |  | 3081,00 |  | 3081,00 |  | 3081,00 |
| 1.2 | Зимнее содержание  | 397,2 | 21030,774 |  | 5030,774 |  | 4000,00 |  | 4000,00 |  | 4000,00 |  | 4000,00 |
| 2. | **Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования,** в том числе:***- Дорожный фонд Орловской области*** ***-Дорожный фонд******Троснянского района*** | **19,664** | **108272,33004*****55534,7******52737,63004*** | **3,8** | **21752,33004*****15534,7******6217,63004*** | **1,748** | **17745,00*****10000,00******7745,0*** | **5,216** | **22925,0****10000,00****12925,0** | **5,0** | **22925,00*****10000,00******12925,0*** | **2,9** | **22925,00*****10000,00******12925,0*** |
| 2.1 | «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Ломовец (от домовладения № 43 до домовладения № 113»  в Троснянском районе Орловской области.» (щебень)в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области* *-Дорожный фонд Троснянского района* | 1,25 | 4580,4524000,0580,452 | 1,25 | 4580,4524000,0580,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Лебедиха» в Троснянском районе Орловской области."(щебень)в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области* *-Дорожный фонд Троснянского района* | 2,0 | 8369,269*5534,7**2834,569* | 2,0 | 8369,269*5534,7**2834,569* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «пос. Краснопавловский» в Троснянском районе Орловской области." (асфальт)В том числе:*- Дорожный фонд Орловской области* *-Дорожный фонд Троснянского района* | 0,55 | 4762,205*2000,0**2762,205* | 0,55 | 4762,2052000,02762,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Рудово- д. Измайлово» в Троснянском районе Орловской области." (щебень)В том числе:*- Дорожный фонд Орловской области* *-Дорожный фонд Троснянского района* | 1,0 | 4040,404044000,040,40404 | 1,0 | 4040,404044000,040,40404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ««Тросна-Калиновка»- д. Лаврово»» в Троснянском районе Орловской области.» (щебень)в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области**- Дорожный фонд Троснянского района* | 20,9 | 4160,0*2000,0**2160,0* |  |  |  |  | 0,9 | 4160,0*2000,0**2160,0* |  |  | 0 |  |
| 2.6 | "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Чернодье» в Троснянском районе Орловской области.» (щебень)в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области**- Дорожный фонд Троснянского района* | 33,1 | 14715,05000,09715,00 |  |  |  |  | 3,1 | 14715,05000,09715,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Сомово- д. Козловка» в Троснянском районе Орловской области.» (асфальт)в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области**- Дорожный фонд Троснянского района* | 0,5 | 7790,0*5000,0**2790,0* |  |  | 0,5 | 7790,0*5000,0**2790,0* |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Тросна, ул. Советская» в Троснянском районе Орловской области.»*- Дорожный фонд Орловской области**- Дорожный фонд Троснянского района* | 1,248 | 9955,00*5000,0**4955,0* |  |  | 1,248 | 9955,00*5000,0**4955,0* |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Гранкино» в Троснянском районе Орловской области.» (щебень)в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области* *-Дорожный фонд Троснянского района* | 1,216 | 4050,00*3000,00**1050,0* |  |  |  |  | 1,216 | 4050,00*3000,00**1050,0* |  |  |  |  |
| 2.10 | "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Гнилец» в Троснянском районе Орловской области.» (щебень)в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области**- Дорожный фонд Троснянского района* | 3,0 | 7306,00*6000,00**1306,00* |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 7306,00*6000,00**1306,00* |  |  |
| 2.11 | Улично-дорожная сеть с. Тросна (асфальт) в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области**- Дорожный фонд Троснянского района* | 2,0 | 15619,0*4000,00**11619,00* |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 15619,00*4000,00**11619,00* |  |  |
| 2.12 | Улично-дорожная сеть с. Тросна (асфальт) в том числе:*- Дорожный фонд Орловской области**- Дорожный фонд Троснянского района* | 2,9 | 22925,0010000,0012925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 22925,0010000,0012925,00 |
|  |
|  |
| **33.** | Экспертиза сметной документации |  | **2000,0** |  | **400,0** |  | **400,0** |  | **400,0** |  | **400,0** |  | **400,0** |
| **54.** | **Формирование законопослушного поведения** **участников дорожного движения** |  | **2000,00** |  | **400,00** |  | **400,00** |  | **400,00** |  | **400,00** |  | **400,00** |
| 34.1 | Осуществление контроляза сохранностью дорогместного значения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 34.2 | Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | 1000,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |
| 34.3 | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, информирование населения об опасностях, возникающих на дорогах общего пользования местного значения, участие в районных массовых мероприятиях с детьми по безопасности дорожного движения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 34.4 | Создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) на улично- дорожной сети в с. Тросна  |  | 1000,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |
| 34.5 | Организация и проведение сходов граждан с привлечением должностных лиц и специалистов по профилактике безопасности дорожного движения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 34.6 | Разработка и принятиенормативных актов по вопросам дорожнойдеятельности ибезопасности дорожного движения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | **Итого по Троснянскому району,** **в том числе:** |  | **148627,10404** |  | **30583,10404** |  | **25626,00** |  | **30806,00** |  | **30806,00** |  | **30806,00** |
|  | ***Дорожный фонд Троснянского района*** |  | ***93092,40404*** |  | ***15048,40404*** |  | ***15626,00*** |  | ***20806,00*** |  | ***20806,00*** |  | ***20806,00*** |
|  | ***Дорожный фонд Орловской области*** |  | ***55534,70*** |  | ***15534,70*** |  | ***10000,00*** |  | ***10000,00*** |  | ***10000,00*** |  | ***10000,00*** |