РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

___________АДМИНИСТРАЦИЯ  ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» мая  2026 года                                                                      №  172

| О внесении изменений в Постановление администрации Троснянского района Орловской области № 316 от 25.10.2023 г. «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Троснянского района от 20.08.2012 года № 367 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троснянского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троснянского района», Администрация Троснянского района Орловской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение № 1, № 3, № 4 к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» изложить в новой редакции.

2. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Троснянского района Орловской области.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации по производственно-коммерческой деятельности, начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ- Волкову Н. Н.

| И.о.Главы Троснянского района | Ю. Н. Воробьёв |
| --- | --- |

Приложение  № 1

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Кол-во | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Снижение уровня износа основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов | % | 25 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Снижение социального, экономического риска водоотведения | % | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 1. Основные мероприятия по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Троснянское сельское поселение -Ремонт и содержание шахтных колодцев; -Капитальный ремонт участков водопровода с. Тросна Троснянского района Орловской области по: ул. Победы, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул.Мосина. | Ед. Км. | 7 3299 | 7 3299 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 1 3299 |
| 1.2 | Никольское сельское поселение Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.3 | Жерновецкое сельское поселение Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Воронецкое сельское поселение Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Ломовецкое сельское поселение Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.6 | Малахово - Слободское сельское поселение Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.7 | Муравльское сельское поселение Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.8 | Пенновское сельское поселение Ремонт и содержание шахтных колодцев | Ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Основные мероприятия по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Троснянское сельское поселение Ремонт объектов водоотведения | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2.2 | Жерновецкое сельское поселение Ремонт объектов водоотведения | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 13576,81687 | 110,0 | 90,0 | 410,0 | 12966,81687 |
| Троснянское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 13396,81687 | 25,0 | 25,0 | 410,0 | 12936,81687 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| Ремонт объектов водоотведения |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт участков водопровода с. Тросна Троснянского района Орловской области по: ул. Победы, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул.Мосина. |  |  | 13346,81687 | 0 | 0 | 410,0 | ФБ-8408,80000; РБ-3881,17175; МБ-646,84512. |
| Никольское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Жерновецкое сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 35,0 | 20,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт объектов водоотведения |  |  | 15,0 | 10,0 | 5,0 | - | - |
| Воронецкое сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Ломовецкое сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | - |
| Малахово -Слободское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | - |
| Муравльское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Пенновское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |

Приложение  № 4

к муниципальной программе

«Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024-2027 годы» | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 13576,81687 | 110,0 | 90,0 | 410,0 | 12966,81687 |
| Троснянское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 13396,81687 | 25,0 | 25,0 | 410,0 | 12936,81687 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| Ремонт объектов водоотведения |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт участков водопровода с. Тросна Троснянского района Орловской области по: ул. Победы, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул.Мосина. |  |  | 13346,81687 | 0 | 0 | 410,0 | ФБ-8408,80000; РБ-3881,17175; МБ-646,84512. |
| Никольское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Жерновецкое сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 35,0 | 20,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт объектов водоотведения |  |  | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| Воронецкое сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Ломовецкое сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | - |
| Малахово -Слободское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | - |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | - |
| Муравльское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 5,0 |
| Пенновское сельское поселение | ИТОГО | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| Ремонт и содержание шахтных колодцев |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |