**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устройство контейнерных площадок на территории Троснянского района Орловской области**

**на период 2019- 2021 годы»**

Ответственный исполнитель:

Отдел по управлению муниципальным имуществом

администрации Троснянского района

Дата: 29 декабря 2018 г.

Тел.: 8(48666)21-8-74

Email: trosnr-adm@adm.orel.ru

Приложение  
к постановлению  
Администрации Троснянского района  
от 29. 12.2018 г. N 341

( в редакции утвержденной постановлением

от 05.11. 2019г. №304)

Паспорт муниципальной программы

"Устройство контейнерных площадок на территории Троснянского района Орловской области на период 2019 - 2021 годы"

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование Программы | "Устройство контейнерных площадок на территории Троснянского района Орловской области на период 2019 - 2021 годы" (далее -Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района |
| Ответственный разработчик  Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации Троснянского района |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2021 годы |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: создание для жителей Троснянского района благоприятных санитарно-экологических условий.  Задачи Программы:  - создание на территории Троснянского района контейнерных площадок; |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по устройству контейнерных площадок на территории Троснянского района, улучшить их техническое и эксплуатационное состояние согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных свалок отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территории района |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:  - количество оборудованных контейнерных площадок – 127шт.; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 3689,49 тыс. руб., из них по годам:  - 2019 год – 298,991 тыс. руб.;  - 2020 год – 1636,8 тыс. руб.;  - 2021 год – 1753,7 тыс. руб.  Источник финансирования - бюджет Троснянского района |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Проблема сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов является одной из наиболее актуальных санитарно-экологических проблем Троснянского района.

В соответствии со вступающими с 01.01.2019 изменениями в [Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"](http://docs.cntd.ru/document/901711591) к полномочиям органов местного самоуправления будет отнесено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством контейнерные площадки должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

В настоящее время ряд контейнерных площадок, размещенных на территории Троснянского района, не соответствует указанным требованиям либо вообще отсутствуют. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории Троснянского района. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их ненадлежащей эксплуатации специализированными перевозчиками.

В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по устройству контейнерных площадок.

2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы:

- создание для жителей Троснянского района благоприятных санитарно-экологических условий.

Задачи Программы:

- создание на территории Троснянского района 127 шт.контейнерных площадок;

В результате выполнения Программы ожидается:

количество оборудованных контейнерных площадок – 127шт.;

Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в приложении.

3. Срок реализации Программы

Программа разработана на 3 года. Срок ее реализации - 2019 - 2021 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

4. Перечень мероприятий Программы

В рамках Программы реализуются мероприятия по устройству контейнерных площадок на территории Троснянского района, которые включают в себя:

- устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования - бюджет Троснянского района.

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 3689,49 тыс. руб., из них по годам:

- 2019 год – 298,991 тыс. руб.;

- 2020 год – 1636,8 тыс. руб.;

- 2021 год – 1753,7 тыс. руб.

Всего за весь срок реализации Программы будет создано и отремонтировано 127 площадок: в 2019 году - 11, в 2020 году - 56, в 2021 году - 60.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался затратный метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Троснянского района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий

Формирование перечня контейнерных площадок для включения в Программу, состава и объем работ осуществляется отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района на основании данных, предоставленных сельскими поселениями района.

Администрация Троснянского района является заказчиком производства работ по устройству контейнерных площадок.

На Администрацию Троснянского района

возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по устройству контейнерных площадок в Троснянском районе, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству контейнерных площадок в Троснянском районе в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию и ремонту контейнерных площадок в Троснянском районе;

- осуществлению контроля соблюдения подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Троснянского района осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит санитарно-экологическое состояние территории Троснянского района.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устройство контейнерных площадок на

территории Троснянского района Орловской области

на период 2019- 2021 годы »

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Устройство контейнерных площадок на территории Троснянского района Орловской области на период 2019- 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответствен-**  **ный исполнитель** | **срок** | | **Ожидаемый**  **результат**  (шт.) | **Объем**  **финан**  **сирования, тыс. рублей( в т.ч. 20%НДС)** | **В том числе по годам, тыс. рублей:** | | |
| **Начала реали**  **зации** | **Окон-**  **чание**  **реали**  **зации** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **Устройство контейнерных площадок**  В т.ч.  Муниципальный бюджет | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района | **2019** | **2021** | **127** | 3689,49 | **298,991** | **1636,8** | **1753,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство контейнерных площадок , в том числе:  с. Тросна:  ул. Ленина-1шт.,  ул. Советская-2шт.,  ул. Заводская-3шт.,  ул. Лескова-3шт.  ул. Мосина-1шт.  ул. Первомайская-1шт. | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района | 2019 | 2019 | 11 | **298,991** | **298,991** |  |  |
| Бюджет Троснянского района |  |  |  |  | **298,991** | **298,991** |  |  |
| 1.2 | Устройство контейнерных площадок , в том числе:  с. Тросна:  ул. Лесная-2шт.,  ул. Солнечная-1шт.,  ул. Мосина-4шт.,  ул. Свободы-2шт.,  ул. Красный Май-1шт.,  ул. Сорокино-1шт.,  ул. Резника-3шт.,  ул. Колхозная-1шт.,  ул. Пименова-2шт.,  ул. Молодежная-3шт.,  пер. Молодежный-2шт.,  ул. Лебедева-2шт.,  ул. Пионерская-3шт.,  ул. Победы-2шт.,  ул. Октябрьская-2шт.,  ул. Комсомольская-2шт.,  ул. Парковая-2шт.,  ул. Северная-3шт.,  ул. 70лет Октября-2шт.,  ул. Набережная-1шт.,  ул. Губарева-1шт.,  ул. Ново-Московская-3шт.,  ул. Садовая-2шт.,  ул. Каштановая-1шт.,  ул. Генерала Пухова-1шт.,  ул. Мира-2шт.,  пер. Строительный-1шт.,  ул. Строительная-1шт.,  ул. Школьная-3шт. | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района | 2020 | 2020 | 56 | **1636,8** |  | **1636,8** |  |
| Бюджет Троснянского района |  |  |  |  | **1636,8** |  | **1636,8** |  |
| 1.3 | Устройство контейнерных площадок, в том числе:  д. Ефратово-3шт.,  д. Малая Тросна-2шт.,  д. Барково-2шт.,  д. Новые Турьи-3шт.,  п. Красноармейский-3шт,  д. Чермошное-5шт.,  п. Колычевский-4шт.,  п. Рождественский-9шт.,  с. Муравль-4шт.,  с. Ломовец-4шт.,  с. Жерновец-3шт.,  д. Н. Муханово-9шт.,  д. Каменец-4шт.,  с. Воронец-5шт. | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района | 2021 | 2021 | 60 | **1753,7** |  |  | **1753,7** |
|  | Бюджет Троснянского района |  |  |  |  | **1753,7** |  |  | **1753,7** |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Устройство контейнерных площадок на

территории Троснянского района Орловской области

на период 2019- 2021 годы »

**Сведения о целевых показателях эффективности**

**реализации муниципальной программы**

**«Устройство контейнерных площадок на**

**территории Троснянского района Орловской области**

**на период 2019- 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя эффективности** | | | |
|  | **Годы реализации программы** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Количество оборудованных контейнерных площадок | Шт. | 127 | 11 | 56 | 60 |