РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января  2024 г.                                                                                                                    №3

с.Тросна

О первоочередных мероприятиях по подготовке к

безаварийному пропуску весеннего половодья

2024 года на территории  Троснянского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Орловской области от  9 марта 2006 года №588-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»,  в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на объектах экономики в период предстоящего весеннего  половодья 2024 года:

1. Утвердить:

1.1 Состав Оперативного штаба по контролю за   паводковой обстановкой на территории района, состоянием гидротехнических сооружений (далее - ГТС), низководных мостов (приложение 1);

1.2. План первоочередных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2024 года на территории Троснянского района (приложение 2);

1.3.   Расчет сил и средств для ликвидации ЧС природного и техногенного характера (приложение 3).

1.4 Анализ прохождения весеннего половодья за предыдущие года на территории Троснянского района (приложение 4).

2. Органам управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории Троснянского района в период подготовки к весеннему половодью 2024 года и в течение этого периода быть готовым  к своевременному реагированию и ликвидации  возможных последствий весеннего половодья, связанных с затоплением (разрушением) мостов, дорог, гидротехнических сооружений (далее - ГТС) расположенных на территории района.

3. Отделу ГО ЧС и МР администрации Троснянского района (С.А.Бувина) совместно с Главами сельских поселений организовать работу:

3.1 по проведению детального анализа прохождения весеннего половодья прошлых лет на территории муниципальных образований с последующим рассмотрением рисков возникновения ЧС, связанных с подтоплением населенных пунктов, размывом плотин, ГТС, а также конкретных причин возникновения данных ситуаций и необходимых мер по их устранению в паводкоопасный период 2023 года.

3.2 по проведению корректировки планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Троснянского района в паводкоопасный период 2024 года;

3.3 по обеспечению готовности сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий.

4. Главам сельских поселений:

4.1  совместно со специалистом по охране окружающей среды - экологом  (Г.Е.Амелечкина) осуществлять мониторинг паводковой обстановки на  территории Троснянского района;

4.2 провести  мероприятия по уточнению водных объектов и ГТС на них, комплекса мероприятий по недопущению происшествий, связанных с негативным воздействием вод, регулированию водных отношений исходя из взаимосвязи водных объектов и ГТС, усилению работы по страхованию жизни, здоровья и личного имущества граждан;

4.3 совместно с руководителями организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности до 26 февраля 2024 года организовать проведение комплекса мероприятий, направленных на безаварийный пропуск весеннего половодья, своевременной очистке от снега, льда и мусора водопропускных систем на мостах и переездах, а также проведения инженерно-технических мероприятий по установке водопропускных труб (водотоков) для организации водоотведения на дорогах местного значения;

4.4 Главам Жерновецкого (Королев А.В.), Троснянского (Базукина Т.А.) сельских поселений разработать маршруты объезда затапливаемых низководных мостов, установить соответствующие знаки по запрету движения, знак объезда и его прорисованный схематически маршрут, а также информировать об этом население и подразделения оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной охраны, газовой службы) на подведомственной территории (при необходимости).

4.5 МУЖКП Троснянского района (Л.М.Попрядухин), произвести предпаводковую сработку уровня  воды в водоеме в д.Н-Морозиха  до безопасного уровня (при необходимости).

5. Начальнику службы продовольствия и снабжения администрации Троснянского района( Ермакова Л.А.):

5.1 спланировать мероприятия по доставке продуктов питания населению, в том числе на технике повышенной проходимости, при прекращении движения по низководным мостам, затапливаемым в период весеннего половодья;

5.2 до 1 марта 2024 года уточнить наличие и при необходимости восполнения резервов материальных ресурсов, созданных в соответствии с Постановлением администрации Троснянского района от 15 июня декабря 2022 года №163                 «О создании, содержании и использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны на территории Троснянского района», в том числе заключение контрактов на их экстренную поставку (продажу) из текущих запасов с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Специалисту по охране окружающей среды - экологу  (Г.Е.Амелечкина):

6.1 продолжить работу по выявлению и ликвидации находящихся в непосредственной близости к водным объектам несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, канализации, скотомогильников, выгребных ям, дворовых и общественных туалетов.

7. Рекомендовать БУЗ  Троснянская ЦРБ (Золаторева Н.К.) совместно с Роспотребнадзор в п.Кромы (Э.Л.Иванова) организовать работу по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учетом расхода водопотребления населения на весь период прохождения половодья 2023 года.

8. Рекомендовать ОМВД РФ по Троснянскому району (А.В.Коссов) организовать в случае необходимости круглосуточное дежурство дорожно-патрульной службы в местах запрета по проезжей части (переезды, мосты) на поддапливаемых территориях района.

9. МУЖКП Троснянского района (Л.М.Попрядухин) создать необходимое количество  запасов строительных материалов (глина, щебень, мешки с песком и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин (при необходимости).

10. Отделу образования администрации Троснянского района (Ерохина И.В.)

организовать проведение в детских учреждениях инструктажей детей и персонала по правилам безопасного поведения на водных объектах;

11. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава района

Председатель КЧС и ОПБ района                                      А.В.Левковский

Приложение 1

к распоряжению КЧС и ОПБ

Троснянского района

от 23.01.2024 г. №3

Состав оперативного  штаба  Троснянского района по контролю за общей паводкоопасной обстановкой на территории Троснянского района

Руководитель штаба –Ерщов В.В.- начальник 34ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГО МЧС России по Орловской.

Члены штаба:

- А.В.Коссов –  начальник  ОМВД России  Троснянского района;

- Базукина –Глава Троснянского с/п;

- Долгушин Н.С.- Глава  Никольского с/п;

- Ковалькова Е.Н. – Глава Муравльского с/п;

- В.Еремина – глава Воронецкого с/п;

- Королев А.В.–Глава  Жерновецкого с/п;

- Канаев  А.В.- Глава  Ломовецкого с/п;

- Т.И.Глазкова – Глава Пенновского с/п;

- Амеличкина Г.Е. –главный специалист по охране окружающей среды администрации района;

- Попрядухин Л.М. – директор МУЖКП Троснянского район;

- Бувина С.А. –начальник отдела ГО ЧС и МР администрации района;

Приложение 3

к Распоряжению КЧС и ОПБ

Троснянского района

от 23.01.2024 г. №3

Расчет сил и средств для ликвидации ЧС природного и техногенного характера

| № п/п | Полное наименование аварийно-спасательного формирования | Количество |  |  |  |  |  | Место дислокации (почтовый адрес, Ф.И.О. тел. руководителя, тел. дежурного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формир. | Л/с чел | Оснащение (наименование, государственный номер и количество основных видов спасательной техники, оборудования, инструмента и спец. имущества), ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | автомобильная | Инженер-ная | специальная |  |
| 1 2 3 4 5 6 | МУЖКП Троснянского района Аварийно-ремонтное формирование ЖКХ Троснянский участок РЭС ОАО «МРСК Центра-Орелэнерго» Троснянский газовый участок треста «Кромы межрайгаз» БУЗ Орловской области Троснянская ЦРБ Караул ПСЧ-34 с.Тросна и Троснянского района Оперативная группа администрации района | 1 1 1 1 1 1 | 6 4 5 5 4 3 | 3 4 1 2 1 1 | ЗИЛ 43142 г/н У 225 АА; ГАЗ 3307 г/н А 851 КК УАЗ 31519 г/н Н655 ЕТ УАЗ 3303 г/н Х952 АА УАЗ 3309 г/н Р654 АХ ГАЗ-66 г/н Х443ТТ, УАЗ-33099 Х 163МХ УАЗ 39629 г/н А973, А 974 ГАЗ 22172 г/н М974 Нива «Шевроле» В595ОК | Экскава-тор-погрузчик АМКОД-ОР 702 ЕМ-03 г/н 57ОУ 13 42; ЭО-2621 В-3 г/н 57000892; Трактор МТЗ-80 57 00 64 04 Т-150 ОР 9628 ГАЗ -3308 АПТ-14 А 133 МА ЮМЗ-6 ОР 9627 - - | Вакуумный авт.-1 ед. газосварочный аппарат – 1 ед. Электросварочный аппарат -2 ед. Бензопила-1 Генератор-1 Бензопила-1 Генератор-1 Согласно табеля ВСБ - | 303450,с.Тросна,Промзона Руководитель Попрядухин Леонид Михайлович тел.(48666) 21-2-42 дежурный тел. 2-12-41 с.Тросна ул.Советская мастер Фролов А.Н. 21-6-96, деж.21-2-21 с. Тросна ул. Лебедева 21-3-04. деж.21-3-47 Фарафонов Г.В. с.Тросна, ул.Московская рук. Золатарева Н.К. 21-2-62. деж. 21-2-61 с.Тросна, ул.Победы начальник Ершов В.В. 21-6-10 с.Тросна, ул.Ленина,4 Бувина С.А.21-5-57 |
|  | ВСЕГО: | 5 | 27 | 12 |  |  |  |  |

Приложение 2

к Распоряжению КЧС и ОПБ

Троснянского района

от 23.01.2024 г. №3

ПЛАН

первоочередных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2024 года на территории Троснянского района

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение детального анализа прохождения весеннего половодья предыдущих лет на территории района с последующим рассмотрением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводкоопасным периодом | нач.отдела ГО ЧС и МР администрации района С.А.Бувина, главы сельских поселений | до 12.02.2024 г. |
| 2. | Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2024 года на территории Троснянского района | нач.отдела ГО ЧС и МР администрации района С.А.Бувина, главы сельских поселений | до 12.02.2024 г. |
| 3. | Уточнение сил и средств, предназначенных для проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2024 года | нач.отдела ГО ЧС и МР администрации района С.А.Бувина, главы сельских поселений, руководители районных служб | до 12.02.2024 г. |
| 4. | В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2024 года: уточнение израсходованных и имеющихся в наличии финансовых и материальных резервов; при необходимости спланировать и принять меры по их восполнению | Начальник отдела финансов С.В.Илюхина | до 01. 02.2023 г. до 01.10.2023 г. |
| 5. | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, мешки с песком и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. | МУЖКП Троснянского района (Л.М.Попрядухин) | постоянно |
| 6. | Рассмотрение на заседания КЧС и ОПБ района вопросов связанных с весеннем половодьем 202 года и последствий его прохождения | КЧС и ОПБ района | до 02. 02.2024 г. |
| 7. | Организация проверок созданных резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, а также ликвидации ЧС, вызванных прохождением половодья. | КЧС и ОПБ района | до 02.02.2024 г. |
| 8. | Организация корректировки планов по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории района в паводкоопасный период 2024 года | КЧС и ОПБ района | до 01.03.2024г. |
| 9. | Проведение работ по ограничению (запрещению) представления земельных участков для объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления) | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ района (Давыдив М.Я.) | Постоянно |
| 10 | Продолжение работы по совершенствованию системы оповещения и информирования населения на территории района | нач.отдела ГО ЧС и МР администрации района (С.А.Бувина), главы сельских поселений | Постоянно |
| 11 | Продолжить работу по выявлению и ликвидации находящихся в непосредственной близости к водным объектам несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, пестицидов и ядохимикатов, канализации, скотомогильников, выгребных ям, дворовых и общественных туалетов. | Эколог района Г.Е.Амелечкина | постоянно |
| 12 | Организовать работу по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учетом расхода водопотребления населения на весь период прохождения половодья 2023 года | БУЗ Троснянская ЦРБ (Н.К.Золотарева), Роспотребнадзор в п.Кромы по согласованию | до 01.03.2024 г. |
| 13 | Организация на ГТС в д.Н-Морозиха предпаводковую сработку уровня воды в водоеме до безопасного уровня (при необходимости). | Глава администрации Троснянского сельского поселения (Т.А.Базукина), МУЖКП Троснянского района (Попрядухин Л.М.), отдел по управлению муниципальным имуществом | На период половодья |

Приложение 4

к Распоряжению КЧС и ОПБ

Троснянского района

от 23.01.2024 г. №3

АНАЛИЗ

прохождения весеннего половодья за предыдущие годы

на территории Троснянского района

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, готовности сил и средств Троснянского района территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2024 года на территории Троснянского района,  с учетом прохождения половодья в прошлые годы был спланирован и проведен комплекс мероприятий.

Разработаны необходимые нормативные, распорядительные и планирующие документы:

распоряжение КЧС и ОПБ Троснянского района от  19 января  2023 г.                                                                                                  №2   «О задачах по подготовке к весеннему  половодью 2023 года  на территории

Троснянского района»;

В соответствии с Планом мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Троснянского района в паводкоопасный период 2023 года:

проведено формирование группировки сил и средств аварийно-спасательных формирований   5, личного состава -27 человека, 23 единиц техники;

в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС созданы резервы финансовых и материальных ресурсов резервный фонд Троснянского района составляет 400,0 тыс.руб.

спланирована работа оперативного штаба по контролю за подготовкой и прохождению половодья;

На территории района была проведена информационно- разъяснительная работа с населением по вопросу  готовности к действиям при угрозе и возникновении ЧС, связанных с весенним половодьем (напечатано 1 статья в местную газету, размещена информация на сайте администрации района).

Проведены необходимые мероприятия оперативной подготовки:

тренировка с органами управления ОТП РСЧС при ликвидации последствий весеннего половодья;

Проведены заседания КЧС и ОПБ района с рассмотрением вопроса по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья.

В ходе прохождения весеннего половодья прошлых лет чрезвычайных ситуаций и подтопления населенных пунктов не происходило, жизнеобеспечение населения не нарушалось, за исключением 2018, 2023 годов, в результате резкого потепления  и сильных дождей в Троснянском сельском поселение был подтоплен мост (переезд) в д.Н-Турьи.

В случае необходимости предусмотрен маршрут объезда плотины в н.п.Н-Турьи, население и подразделения оперативных служб информировано об этом .