**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 февраля 2016 года № 13

с.Ломовец

О задачах по подготовке к

весеннему половодью 2016 года.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Орловской области от 9 марта 2006 года № 588-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на объектах экономики в период предстоящего весеннего половодья 2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. до 03 марта 2016 года:

- разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в период весеннего половодья 2016 года (приложение № 1 )

- спланировать маршруты объезда затапливаемых мостов о чём проинформировать население и подразделения оперативных служб (скорую медицинскую помощь, полицию, пожарную охрану, газовую службу, службу МУЖКП).

2. с 03 марта 2016 года:

- организовать работу штаба по контролю за паводковой обстановкой на территории сельского поселения. При подъеме воды до опасных уровней немедленно информировать паводковую комиссию .

- организовать на водоёмах ( местах массового пребывания рыбаков) установку аншлагов «Выход на лёд запрещается»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.В. Канаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ломовецкого сельского поселения

от 17.02. 2016 г. № 13

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска

весеннего половодья

на территории Ломовецкого сельского поселения в 2016 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные  исполнители | Срок  Исполнения |
| 1. Этап планирования | | | |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2016 году на территории сельского поселения | А.В. Канаев | До 03.03.2016 г. |
| 2. Этап проведения тренировок | | | |
| 2 | Проведение занятий в рамках обучения работающего населения в области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | А.В. Канаев  Рук. организаций и учреждений | До 03.03.2016 г. |
| 3 | Задействование УКП по ГОЧС для информирования и обучения неработающего населения правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | А.В. Канаев | В течении указанного  периода |
| 3. Этап проведения превентивных мероприятий | | | |
| 4 | Ограничение выхода на лёд с целью отдыха и рыбалки | А.В. Канаев | В течении указанного периода |
| 5 | Подготовка мостов, водопропускных сооружений и пешеходных переходов к пропуску паводковых вод | А.В. Канаев | До 03.03.2016 г. |
| 6 | Установка аншлагов «Переход по льду запрещён» | А.В. Канаев | До 03.03.2016 г. |
| 4. Этап пропуска паводка | | | |
| 7 | Перекрытие в период весеннего половодья движения по затопляемым низководным местам и плотинам, обозначение их запрещающими знаками проезда (прохода), организация объездов (обходов) | А.В. Канаев | На период половодья |