**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 25 марта 2015 года № 31

с. Никольское

**Об участии в общероссийских Днях**

**защиты от экологической опасности**

**и проведении экологического двухмесячника**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года №686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», оздоровления экологической обстановки, приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха граждан, охраняемых и других природных объектов, зеленых и водоохранных зон, приведения в надлежащее санитарное состояние территорий населенных пунктов сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Организовать и провести в Никольском сельском поселении с 01 апреля по 01 июня 2015 года экологический двухмесячник по благоустройству, санитарной уборке и озеленению территории сельского поселения (согласно приложению № 1).
2. 25 апреля 2015 года провести экологический субботник по приведению в порядок подведомственных территорий всех учреждений и территорий, расположенных возле домов граждан, разбивке газонов и клумб возле каждого административного и общественного здания. Привести в порядок все братские захоронения (приложение №2).
3. Провести беседы с местным населением о предотвращении самопроизвольных вырубок зеленых насаждений в целях охраны лесов, посадок и предотвращении захламления.
4. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

**Глава сельского поселения В.Н.Ласточкин**

|  |
| --- |
| Приложение 1  к Постановлению администрации  Никольского сельского поселения  № 31 от 25 марта 2015 г. |

**ПЛАН**

**Проведения Дней защиты от экологической опасности и экологического двухмесячника**

**на территории Никольского сельского поселения с 1 апреля по 1 июня 2015 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки выполнения** | **Финансовые затраты** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **7** |
| 1. | Ликвидация стихийных свалок в населенных пунктах | Организации, население по месту жительства | В.Н.Ласточкин | По мере схождения снега | 2000 |
| 2. | Санитарная уборка мест общего пользования, прилегающих, закрепленных и придомовых территорий  (от листвы, мусора) | Организации, население по месту жительства | В.Н.Ласточкин | 01.04-10.04 | 2000 |
| 3. | Побелка деревьев | организации | руководители организаций | 01.04-10.04 | 500 |
| 4. | Опиловка деревьев, обрезка кустарников | Организации, население по месту жительства | В.Н.Ласточкин | 01.04-10.04 | 1000 |
| 5. | Разбивка клумб, посадка цветов:   * прилегающие территории организаций | организации | В.Н.Ласточкин Руководители организаций | 21.04-05.05 | 500 |
| 6. | Санитарная уборка кладбищ:  - обрезка кустарника  - опиловка деревьев  - уборка, вывоз мусора. | Организации, население по месту жительства | В.Н.Ласточкин | 01.04- 10.04 | 2000 |
| 7. | Санитарная уборка территорий контейнерных площадок для сбора ТБО в радиусе 5 м. | население | В.Н.Ласточкин | 01.04-01.06 | 1000 |
| 8. | Благоустройство общественных колодцев населенных пунктов:  - чистка колодцев,  - хлорирование. | население по месту жительства | В.Н.Ласточкин | 10.05-30.06. | 10000 |

Мемориальные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила с.Никольское  - штукатурка постамента и мемориала  - покраска постамента и мемориала  - санитарная уборка территории;  - побелка деревьев;  - посадка клумб | Никольская средняя школа | В.Н.Ласточкин  Е.И.Ченская | 15.04-  04.05 | 4000 |
| 2. | Братские могилы с.Гнилец  - штукатурка постамента и мемориала  - покраска постамента и мемориала  - санитарная уборка территории;  - побелка бордюра, деревьев; | Гнилецкий сельский клуб, библиотека | В.Н.Ласточкин  Н.В.Артамонова  В.И.Колесова | 15.04-04.05 | 3000 |
| 3. | Братская могила п.Бобрик  -штукатурка постамента и мемориала  - покраска постамента и мемориала  - санитарная уборка территории | Администрация сельского поселения | В.Н.Ласточкин | 15.04-04.05 | 1500 |
| 4. | Памятник д.Соборовка  - санитарная уборка территории | Администрация сельского поселения | В.Н.Ласточкин | 15.04-04.05 | 1500 |

Глава Никольского сельского поселения В.Н.Ласточкин

Приложение 2

к Постановлению администрации

Никольского сельского поселения

№ 32 от 25 марта 2015 г.

**ПЛАН**

**проведения субботника по благоустройству населенных**

**пунктов Никольского сельского поселения 25 апреля 2015 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |
| 1. | Уборка закрепленных территорий от мусора. | Администрация поселения, учреждения и организации. |
| 2. | Благоустройство населенных пунктов поселения, приусадебных участков и жилых домов. | Администрация поселения, население |
| 3. | Благоустройство братских захоронений, памятных мест и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | Администрация поселения, школа и население. |
| 4. | Ликвидация стихийных свалок на территории поселения | Администрация поселения. |
| 5. | Разбивка клумб, газонов. | Администрация поселения, руководители организацийучреждений, Елизаветинский ЖЭУ МУП ЖКХ «Сиверский», старосты, население. |