**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛАХОВО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 марта 2014 года № 8

пос. Красноармейский

***Об участие в общероссийских Днях***

***защиты от экологической опасности***

***и проведении экологического двухмесячника****.*

В целях оздоровления экологической обстановки, приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха трудящихся, охраняемых и других природных объектов, парков отдыха **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести с 1 апреля по 3 июня 2014 года двухмесячник по благоустройству, санитарной уборке и озеленению территории сельского поселения (согласно приложению 1).
2. 20 апреля провести всенародный экологический субботник по приведению в порядок подведомственных территорий всех учреждений и территорий, расположенных возле домов граждан, разбивке газонов и клумб возле каждого административного и общественного здания. Привести в порядок все братские захоронения (согласно приложению 2).
3. Провести беседы с местным населением о предотвращении самопроизвольных вырубок зеленых насаждений в целях охраны лесов, посадок и предотвращении захламления.
4. С копией данного постановления познакомить население сельского поселения и все организации, расположенные на ее территории.
5. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Т.И. Баранова**

|  |
| --- |
| **Приложение 1**  **к Постановлению администрации**  **Малахово - Слободского сельского поселения**  **№ 8 от 13 марта 2014 г.** |

**ПЛАН**

**Проведения «Дней защиты от экологической опасности и проведении экологического двухмесячника»**

**на территории Малахово – Слободского сельского поселения с 1 апреля по 3 июня 2014 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Ответственные за исполнение** | **Транспортные средства** | **Потребность в материале** | **Сроки выполнения** | **Финансовые затраты** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** |
| 1. | **Ликвидация стихийных свалок в населенных пунктах** | Организации, население по месту жительства | Баранова Т.И. | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ | По мере схождения снега | 2000 |
| 2. | **Изготовление и заготовка инвентаря для сан. уборки территории:**  - Метелки – 10 шт.  - носилки- 10 шт. | Организации | Баранова Т.И. |  | Пиломатериал, гвозди, сикаторы | 04.04-19.04 |  |
| 4. | **Санитарная уборка мест общего пользования, прилегающих, закрепленных и придомовых территорий** (от листвы, мусора) | Организации, население по месту жительства | Баранова Т.И.  Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ, Грабли. Вилы, носилки, ведра, метелки. | 19.04-20.04 |  |
| 6. | **Побелка деревьев,** | организации | руководители организаций |  | Известь, ведра. Помазки, кисти | 22.04-27.04 |  |
| 7. | **Опиловка деревьев, обрезка кустарников** ( по решению комиссии) | Организации, население по месту жительства | Бувина С.А.  Баранова Т.И. | Бензопила | Бензин, масло | 19.04-27.04 | 1000 |
| 9. | **Заготовка посадочного материала:**  Береза, рябина, сосна – 300 шт. | Старо-Турьянская средняя школа | Баранова Т.И.  Васильева Е.П. | Гужевой транспорт | Лопаты, | 13.04-19.04 |  |
| 10. | **Посадка деревьев,** | Старо-Турьянская  средняя школа  Коллективы организаций | Баранова Т.И.,  Васильева Е.П., |  | Рябина, береза, ель, липа, каштан-  200 шт. | 19.04-27.04 |  |
| 11. | **Разбивка клумб, посадка цветов:**   * центральный парк и прилегающие территории организаций | организации | Баранова Т.И.  Руководители организаций |  | семена бархацы  рассада: петуния, сальвия - 80 шт. | 20.04-5.05 |  |
| 12. | | **Реконструкция школьного стадиона:**  - подсев газона  - посадка деревьев | Старо-Турьянская средняя школа | Васильева Е.П. |  | Сосна-30 шт. | 19.04.-27.04. |  |
| 13. | | **Санитарная уборка кладбищ:**  - обрезка кустарника  - опиловка деревьев  - уборка, вывоз мусора. | Организации, население по месту жительства | Баранова Т.И.  Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | ГСМ  бензопила | 27.04-01.05 |  |
| 14. | | **Санитарная уборка территорий контейнерных площадок для сбора ТБО** в радиусе 5 м. | население | Баранова Т.И.  Экологическая комиссия | Трактор МТЗ-80 (с прицепом); | - | 20.04-03.06 | 1000 |
| 15. | | **Благоустройство общественных колодцев:**  **с. Турьи, д. Чермошное**  **-** чистка колодцев,  - хлорирование. | население по месту жительства | Баранова Т.И.,  Экологическая комиссия | - | Краска- 5 кг.;  Кисти;  Саженцы сосна – 20 шт. | 27.04-03.06. | 2000 |
| **ИТОГО: 6000 р.**  **Из них: средства самообложения 6000 р.** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мемориальные мероприятия** | | | | | | | |
| 1. | **Братская могила д. Свапские дворы**  - штукатурка постамента и мемориала  - покраска постамента и мемориала  - покраска ограды  - санитарная уборка территории;  -побелка бордюра, деревьев;  - посадка клумб | Старо-Турьянская средняя школа | Баранова Т.И.  Васильева Е.П. | - | Штукатур.  краска, кисти Рассада многолетних цветов Гартензия-2 шт. | 27.04-04.05 | 1000 |
| 2. | **Братская могила с. Турьи**  - штукатурка постамента и мемориала  - покраска постамента и мемориала  - покраска ограды  - санитарная уборка территории;  -побелка бордюра, деревьев;  - посадка клумб | Старо-Турьянская средняя школа | Баранова Т.И.  Васильева Е.П. |  | Штукатур.. краска, кисти Рассада многолетних цветов Гартензия-2 шт | 25.04-04.05 | 1000 |
| **Итого: бюджет поселения- 2000 р.** | | | | | | | |

Приложение 2

к Постановлению администрации

Малахово - Слободского сельского поселения

№ 8 от 13

марта 2014 г.

**ПЛАН**

**проведения субботника по благоустройству населенных**

**пунктов Малахово – Слободского сельского поселения 21 апреля 2014 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |
| 1. | Уборка закрепленных территорий от мусора. | Администрация поселения, учреждения и организации. |
| 2. | Благоустройство населенных пунктов поселения, приусадебных участков и жилых домов. | Администрация поселения, население |
| 3. | Благоустройство братских захоронений, памятных мест и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | Администрация поселения, школы и население. |
| 4. | Ликвидация стихийных свалок на территории поселения | Администрация поселения. |
| 5. | Ремонт элементов детских площадок и их покраска. | Администрация поселения, население. |
| 6. | Посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, газонов. | Администрация поселения, руководители учреждений. |